| 汕尾市城区2016年重点建设项目计划方案表 |  |
| --- | --- |
|  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底预计完成投资 | 2016年投资计划 | 建设单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 资金来源 | 主要建设内容 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自有 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他 |  |  |  |
| 合计 （34项） |  |  | 1735350 | 94283 | 291000 | 20060 | 20050 | 23340 | 181500 | 0 | 29000 | 17050 |  |  |  |
| （一）工业项目（7项） |  | 755000 | 1500 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 比亚迪新能源汽车项目 | 在红草高新区研发研究新能源汽车零部件及新能源产品、消费类电子产品及电子产品零部件项目 | 2016-2020 | 225000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 前期工作、征地、厂房建设 | 比亚迪汽车工业有限公司 |  |
| 2 | 信利国际有限公司TFT5代线项目 | 占地450亩，建设厂房等。 | 2016-2018 | 400000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 建设厂房、综合楼等生产基地 | 信利国际有限公司 |  |
| 3 | 肯迪文（英国）品牌服装公司K&C英国品牌服务项目 | 占地150亩，建设厂房，添置设施等 | 2016-2018 | 30000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 建设厂房，添置设施等 | 肯迪文（英国）品牌服装公司 |  |
| 4 | 广东金泰丰食品有限公司速冻食品建设项目 | 建设生产车间，员工宿舍，配电房和污水处理设施等 | 2016-2018 | 4000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设生产车间，员工宿舍 | 广东金泰丰食品有限公司 |  |
| 5 | 南储汕尾海洋食品冷链物流中心 | 总建筑面积40100平方米，建设冷冻库、贮藏库等 | 2016-2018 | 51000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设冷冻库、贮藏库等 | 汕尾南储得壹海洋食品有限公司 |  |
| 6 | 汕尾市宝民汽车用品新建项目 | 建设厂房4栋和综合楼1栋，总建筑面积25000平方米。 | 2015-2017 | 5000 | 1500 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 建设厂房4栋和综合楼1栋 | 汕尾市宝民汽车用品有限公司 |  |
| 7 | 珠盈珠宝首饰厂首期工程 | 占地24亩，建设厂房等。 | 2015-2017 | 40000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设厂房 | 汕尾珠盈珠宝有限公司 |  |
| （二）交通项目（2项） |  | 20300 | 3000 | 16300 | 0 | 1300 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | 城区龙溪至安华公路改建工程 | 建设三级公路5公里 | 2016 | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  | 建设三级公路5公里 | 城区交通局 |  |
| 9 | 汕尾高新区红草园区道路建设首期项目 | 建设内容为三和路、红草东二路，包括道路、桥梁、护坡、给排水、交通、照明、绿化、管线工程及配套等。 | 2015-2017 | 19000 | 3000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 建设内容为三和路、红草东二路，包括道路、桥梁、护坡、给排水、交通、照明、绿化、管线工程及配套等。 | 汕尾市红草产业园投资开发有限公司 |  |
| （三）水利项目（5项） |  | 17900 | 900 | 9300 | 1200 | 7500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |  |
| 10 | 汕尾市城区中央财政小型农田水利重点县建设工程(2016年度) | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km；小型。 | 2016-2017 | 2600 |  | 2600 | 1200 | 800 | 200 |  |  |  | 400 | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km。 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 |  |
| 11 | 汕尾市城区宝楼灌区节水改造工程 | 清淤及改造主、干渠道长22.06km，维修及拆除重建穿堤建筑物共88座；中型。 | 2016-2017 | 2400 |  | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  |  | 清淤及改造主干渠道长22.06km维修及拆除重建穿堤建筑物共88座； | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 |  |
| 12 | 汕尾市城区红草马宫联围海堤达标加固工程 | 达标加固海堤8.16公里 | 2015-2016 | 5100 | 400 | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  | 达标加固海堤8.16公里 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 |  |
| 13 | 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程 | 达标加固海堤12.2公里 | 2015-2016 | 6100 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  |  | 达标加固海堤12.2公里 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 |  |
| 14 | 汕尾市城区村村通自来水工程 | 建设东涌镇、红草镇供水区、捷胜镇、新港街道新港芳荣村、凤山街道芦列坑村5个供水片区。 | 2016-2017 | 1700 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  | 建设东涌镇、红草镇供水区、捷胜镇、新港街道新港芳荣村、凤山街道芦列坑村5个供水片区。 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 |  |
| （四）渔业林业项目（2项） |  | 491000 | 0 | 16000 | 15500 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 15 | 汕尾龟龄岛东国家级海洋牧场示范区 | 建设人工鱼礁3座，投放面积5.04万平方米；管护平台1座，面积约0.1万平方米；科普展示平台1座，面积约0.2万平方米；建设大型海藻场1个，面积约0.1平方公里等。 | 2016-2020 | 490000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 礁体设计、建设人工鱼礁、管护平台、大型海藻场等 | 城区海洋与渔业局 |  |
| 16 | 汕尾市城区防护林工程2016年中央预算内投资项目 | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 | 2016-2017 | 1000 |  | 1000 | 500 | 100 | 400 |  |  |  |  | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 | 城区林业局 |  |
| （五）城建项目（3项） |  | 326000 | 82500 | 90000 | 0 | 0 | 6000 | 80000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |  |
| 17 | 保利金町湾旅游度假区项目 | 建设住宅、公寓、酒店 | 2015-2018 | 300000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 建设住宅、公寓、酒店 | 汕尾市保利房地产开发有限公司 |  |
| 18 | 汕尾市城区教师公租房项目 | 总建筑面积1.8万平方米，建公租房306套 | 2015-2017 | 6000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 | 总建筑面积1.8万平方米，建公租房306套 | 东涌镇新地村委会 |  |
| 19 | 市区红海西路综合改造工程项目 | 拆迁补偿、落实建设用地、建设安置房等 | 2015-2017 | 20000 | 500 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 落实建设用地、建设安置房等 | 汕尾市城区红海西路征地拆迁安置建设工程指挥部 |  |
| （六）服务业项目（4项） |  | 61800 | 0 | 17300 | 1500 | 600 | 50 | 10500 | 0 | 4500 | 150 |  |  |  |
| 20 | 汕尾市城区捷胜粮食储备库项目 | 建设标准化仓库6座，容量5.34万吨。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 | 1500 |  |  |  |  | 4500 |  | 建设标准化仓库6座，容量5.34万吨。 | 汕尾市城区国有粮油收储有限责任公司 |  |
| 21 | 凤山祖庙旅游区妈祖文化旅游景点建设项目 | 改造建设广场舞台、妈祖圣迹馆、海陆丰戏剧园、生态旦家园等 | 2016 | 800 |  | 800 |  | 600 | 50 |  |  |  | 150 | 改造建设广场舞台、妈祖圣迹馆、海陆丰戏剧园、生态旦家园等 | 凤山祖庙旅游区管理处 |  |
| 22 | 铜鼎山旅游区配套工程 | 建设半山度假别墅群、4星级度假酒店等 | 2016-2017 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 建设半山度假别墅群、4星级度假酒店等 | 汕尾岭峰休闲度假有限公司 |  |
| 23 | 汕尾昌安海鲜美食商业城项目 | 建设海产品干货、地方特色美食街及度假酒店。 | 2016-2018 | 50000 |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 征地、土建工程 | 汕尾昌安海鲜美食有限公司 |  |
| （七）社会事业项目（11项） |  | 63350 | 6383 | 51100 | 1860 | 10550 | 1690 | 0 | 0 | 24500 | 12500 |  |  |  |
| 24 | 汕尾逸挥基金医院信息化建设项目 | 中心机房建设、网络安全建设、综合布线及信息化网络平台建设 | 2016-2017 | 2600 |  | 2000 |  |  |  |  |  | 1500 | 500 | 中心机房建设、网络安全建设、综合布线及信息化网络平台建设 | 汕尾逸挥基金医院 |  |
| 25 | 逸挥基金医院肿瘤防治中心项目 | 占地1680平方米，七层综合楼主体工程建设工作 | 2015-2017 | 8500 | 300 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 完成主体建筑 | 汕尾逸挥基金医院 |  |
| 26 | 汕尾逸挥基金医院全科医生培训基地项目 | 在院内建设涵盖临床技能模拟训练中心、教学用房、学员宿舍，培训基地停车场及食堂等。 | 2015-2016 | 3200 | 50 | 2700 | 1000 |  |  |  |  |  | 1700 | 完成主体建筑 | 汕尾逸挥基金医院 |  |
| 27 | 汕尾市城区妇幼保健院综合楼 | 项目总占地3000平方米，续建筑面积约5000平方米，建设内容是建五至十二层综合楼。 | 2015-2016 | 1500 |  | 1500 | 110 | 650 | 390 |  |  |  | 350 | 续建五至十二层 | 城区卫计局 |  |
| 28 | 汕尾市城区东涌镇卫生院门诊住院综合楼 | 项目总占地3500平方米，总建筑面积约3325平方米，建设内容是建6层门诊住院综合楼1栋，院区环境和消防等辅助设施 | 2015-2016 | 800 | 33 | 800 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 50 | 一至六层综合楼一栋 | 汕尾市城区东涌镇卫生院 |  |
| 29 | 城区教育创强创均系列项目 | 新建教学楼、教学楼修缮、运动场标准化建设及配套设施建设等。 | 2016 | 36000 | 6000 | 30000 | 600 | 6000 | 400 |  |  | 23000 |  | 新建教学楼、教学楼修缮、运动场标准化建设及配套设施建设等。 | 区教育局 |  |
| 30 | 田家炳中学新建教学楼建设项目 | 建3栋五层教学楼及附属工程等，总建筑面积11745平方米 | 2016-2017 | 2900 |  | 2900 |  |  | 500 |  |  |  | 2400 | 建3栋五层教学楼 | 城区教育局 |  |
| 31 | 新城中学后勤配套建设项目 | 建2栋六层学生宿舍，1栋食堂，总建筑面积共10800㎡。 | 2016-2017 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 | 清除烂尾楼及建设宿舍楼和食堂的主体工程装修 | 城区教育局 |  |
| 32 | 汕尾市城区特殊学校 | 占地6300平方米，建筑面积7500平方米 | 2016 | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  |  | 占地6300平方米，建筑面积7500平方米 | 城区教育局 |  |
| 33 | 区人社局综合服务中心大楼项目 | 建设17层综合服务大楼1栋 | 2016-2017 | 2500 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 土建工程 | 城区人社局 |  |
| 34 | 汕尾市公安局森林分局城区警察大队业务技术用房建设项目 | 接待区、办案区、办公区、生活区及 “五小工程”建设。 | 2016-2017 | 650 |  | 500 |  | 400 | 100 |  |  |  |  | 接待区、办案区、办公区、生活区及 “五小工程”建设 | 汕尾市公安局森林分局城区派出所 |  |

附件2：

汕尾市城区2016年重点建设预备项目计划方案表

|  | 投资单位：万元 |
| --- | --- |
|  | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底预计完成投资 | 2016年投资计划 | 主要建设内容 | 新增生产能力或效益 | 用地 预审 | 用地 审批 | 环境影响评价审批 | 建设单位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 小计 | 资金来源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业自有 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汕尾市城区中央财政小型农田水利重点县建设工程(2016年度) | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km；小型。 | 2016年 | 2597.31 |  | 2597.31 | 1200 | 800 | 200 |  |  |  | 397.31 | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km。 | 灌溉面积0.1万亩 | 免 | 免 | 免 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 | 省“十三五”规则纲要 |
| 2 | 汕尾市城区宝楼灌区节水改造工程 | 清淤及改造主、干渠道长22.06km，维修及拆除重建穿堤建筑物共88座；中型。 | 2016～2017年 | 2387.34 |  | 2387.34 | 955 | 955 | 200 |  |  |  | 277.34 | 清淤及改造主、干渠道长22.06km，维修及拆除重建穿堤建筑物共88座； | 灌溉面积2.54万亩 | 已预审 | 已预审 | 汕环函[2012]133号 | 汕尾市城区水利工程建设管理中心 | 省“十三五”规则纲要 |
| 3 | 汕尾市捷胜龟龄岛保护与开发利用示范项目 | 重点开展沙滩收复，码头改造，航道疏浚，环岛栈道，环境治理，实验中心，海岛监视监测站，综合供水和微电网工程以及项目实施前后的跟踪评估等 | 2015年1月至2016年12月 | 9800 |  | 9800 |  | 7000 | 2800 |  |  |  |  | 重点开展沙滩收复，码头改造，航道疏浚，环岛栈道，环境治理，实验中心，海岛监视监测站，综合供水和微电网工程以及项目实施前后的跟踪评估等 |  |  |  |  | 市海洋与渔业局 |  |
| 4 | 捷胜海堤达标加固工程 | 从沙角尾北排洪口至东坑扫帚尾沿海路段，全长12.2公里，实施规范防洪防潮建设工程，拆除老堤闸，打通石狗湖大堤嘴口，两侧建防坡栏沙堤，新筑防潮大坝，为渔港建设提供建设范围 | 2015年1月至2016年12月 | 4200 |  | 4200 |  | 4200 |  |  |  |  |  | 从沙角尾北排洪口至东坑扫帚尾沿海路段，全长12.2公里，实施规范防洪防潮建设工程，拆除老堤闸，打通石狗湖大堤嘴口，两侧建防坡栏沙堤，新筑防潮大坝，为渔港建设提供建设范围 |  |  |  |  | 区水利局 |  |
| 5 | 捷胜镇标准农田水利建设项目 | 开展东坑、前进、沙坑、关刀栏等水库的除险加固工程和南北排洪等重点排灌渠道的整治 | 2016年-2017年 | 1200 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  | 开展东坑、前进、沙坑、关刀栏等水库的除险加固工程和南北排洪等重点排灌渠道的整治 |  |  |  |  | 区水利局 |  |
| 6 | 金海明珠 | 4栋29层 | 2014年3月—2016年9月 | 56000 | 36000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砌筑与装饰 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 城区教师公租房 | 1.8万平方米 306套 | 2014年—2016年12月 | 6000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 凤山祖庙旅游区改造工程 | 1、广场舞台改造2、妈祖地宫修缮改造3、海陆丰戏剧园建设4、生态旦家园建设 | 现至2016年底 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜鼎山旅游区配套工程 | 1、半山度假别墅群2、4星级度假酒店 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 汕尾市城区捷胜粮食储备库 | 标准化仓库6座，容量5.34万吨。 | 2016 | 6000 |  | 6000 | 1470 |  | 4530 |  |  |  |  |  |  | 汕国土资函[2015]121号 |  | 汕环函[2015]155号 | 汕尾市城区国有粮油收储有限责任公司 |  |
| 11 | 汕尾市城区防护林工程2016年中央预算内投资项目 | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 | 2016-2017 | 1000 |  | 1000 | 500 | 100 | 400 |  |  |  |  | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 |  |  |  |  | 城区林业局 |  |
| 12 | 国家级海洋牧场示范区 | 建设四个区 | 2015-2020 | 15000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 完成礁体设计 |  |  | 城区政府规划已审批 |  | 城区海洋与渔业局 |  |
| 13 | 汕尾市第二人民医院（汕尾逸挥基金医院）信息化建设项目 | 建立一套由计算机硬件网络平台、数字化医疗设备、临床医疗服务软件和医院管理软件等组成的、以患者为中心、涵盖医院所有业务部门和人员、覆盖所有业务功能并支持各项业务流程的新一代医院信息系统。 | 2015-2016 | 2606 | 10.424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1、中心机房建设、网络安全建设 2、综合布线 3、机房和网络设备采购、终端设备采购 4、HIS系统 5、LIS系统 5、电子病历管理系统 6、医保管理系统 7、合理用药系统 8、临床路径管理系统等 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 省道241至捷胜公路改建工程 | 里程5.3公里 | 2016-2018 | 6980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 捷胜镇政府 |  |