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2025年10月13日，受区人民政府委托，区审计局局长黄振稳向区九届人大常务委员会第四十九次会议作《汕尾市城区2024年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，一年来，区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要指示精神，认真落实区委、区政府工作部署和区人大及其常委会审议意见，立足经济监督定位，聚焦主责主业发挥审计监督职能，护航城区高质量发展。反映在今年审计工作报告中，主要体现为以下7个方面：
一、坚持党对审计工作全面领导，锚定区委中心任务精准监督。一年来，区审计局始终将党的全面领导作为审计工作的根本政治原则，坚持上级党委重大决策部署推进到哪里，审计监督就跟进保障到哪里。对标省审计厅服务省委“1310”具体部署的审计工作导向，紧扣城区高质量发展核心任务精准开展监督，聚焦城区经济发展、“百千万工程”、产业提质发展、城乡基础设施提质等重点领域，精准核查产业扶持、乡村建设、老旧小区改造等重点项目，反映重大经济决策推进中的堵点难点和风险，审计揭示了部分产业扶持及乡村建设专项资金滞留闲置，重点建设项目质量控制不严格等问题，对此督促加快资金落地、强化全程问效、堵塞制度漏洞，以精准监督护航城区经济发展。
二、立足经济监督主责主业，全链条规范区级财政预算管理。区审计局以财政财务收支为主线，重点审计了区级财政预算执行、4个单位部门预算执行和决算及其他财政收支情况、5个单位财政财务收支情况，揭示预决算管理不到位、收支管控不严格、财务管理不严格等问题，促进有关资金使用规范、政策落地生效。同时，依托大数据审计平台对全区财务、资产、采购等数据进行批量比对和疑点筛查，精准甄别资金滞留、违规补贴及资产闲置等隐蔽问题，推动有关单位进一步提升管理效能。
三、聚焦“百千万工程”，护航城区高质量发展。紧扣省委“1310”具体部署、城区高质量发展核心任务，围绕“百县千镇万村高质量发展工程”和城乡风貌提升专项攻坚两大重点工作，开展专项审计调查，核查乡村建设、老旧小区改造等重点项目及专项资金，查出项目推进滞后、资金闲置挪用、工程管理不规范、基层履职缺位等问题，涵盖项目逾期、民生设施闲置、工程款管控不严、典型村遴选不规范、耕地撂荒、生态建设滞后、“三线”整治不彻底等短板，通过全方位审计监督，有效纠治政策落地、资金使用、项目建设突出问题，倒逼各方压实责任、规范管理、盘活资源，推动财政资金提质增效、重大部署落地见效。
四、坚持人民至上理念，聚焦民生资金深化基层治理。聚焦民生保障提质增效，扎实开展2021—2023年“双百工程”民生服务专项审计，审计发现：民生服务专项资金管理不严，项目资金拨付滞后、年末突击花钱现象，统筹使用不科学导致绩效未能有效释放；民生服务履职不力，社工培训时长及站点任务落实均未达标，专业能力和服务质效短板突出；日常管理违规频发，存在规避集中采购自行采购设备、违规借调社工人员等问题，责令限期整改，并推动建立资金拨付预警、服务质效考核及采购内控等长效机制。 
五、紧盯政府投资工程领域，严把项目建设质量与资金效益关口。区审计局高度重视政府投资项目审计工作，紧盯项目建设全流程，常态化开展工程决算审计和重点项目跟踪审计，对区中心幼儿园建设工程开展决算审计和对全区7个重点建设项目开展跟踪审计，发现项目建设存在多项突出短板，参建单位履职失责、虚假编制预算、擅自变更设计，以及项目开工滞后、工期延误等问题，及时推动整改，有效化解工程建设风险、规范项目建设流程，筑牢政府投资项目建设监管防线。
六、抓实国有资产精细监管，夯实资产保值增值根基。紧盯行政事业单位资产配置、日常管护、盘活使用及公务用车管理关键环节，全面排查国有资产管理薄弱点和风险隐患。揭示全区国有资产粗放管理、监管薄弱、资源闲置等突出问题，为规范资产台账管理、盘活存量资产、健全公车监管机制、防范国有资产流失提供有力审计支撑。
七、健全审计整改闭环机制，推动审计成果转化为长效治理效能。区审计局坚持“人大监督、政府督办、审计跟踪、行业协同”一体化整改工作体系，推动审计整改常态长效、落地落细。实行台账化、清单化、销号式闭环管理，按领域分类压实整改责任、明确举措时限，针对整改滞后单位开展督导提醒，对共性问题开展专项整治，切实压实各方整改主体责任。上一年度审计工作报告反映查出的119项问题中，已整改到位115项，整改完成率达96.64%，促进完善管理制度4项。
下一步，区审计局将按照区委、区政府的要求，督促有关部门单位认真整改审计工作报告反映的问题，全面整改情况将按规定向区人大常委会作专题报告并向社会公开。




