2010年汕尾市城区重点项目建设责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 建设 起止 年限 | 总 投 资 | 至2009年度完成投资 | 2010年计划投资 | 责任单位及主要责任人 | 区领导主要责任人 | 区领导协管责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  | 267200 | 19500 | 112500 |  |  |  |
|  | 工业能源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 龙源捷胜沙角尾风电场 | 总装机容量4.95万千瓦 | 2010- 2011 | 47000 |  | 15000 | 捷胜镇 曾昭好 区发改局 张祥文 | 邵银洲 | 曾向勤 |
| 2 | 大唐捷胜东坑风电场 | 总装机容量4.98万千瓦 | 2010- 2011 | 50000 |  | 10000 | 捷胜镇 曾昭好 区发改局 张祥文 | 邵银洲 | 郑前军 |
| 3 | 华润新港风电场 | 总装机容量4.8万千瓦 | 2010- 2011 | 48000 |  | 15000 | 新港街道 李树荣 区发改局 张祥文 | 邵银洲 | 王琼 |
| 4 | 捷胜新雅地毯厂 | 占地面积12000平方米 | 2010- 2011 | 4000 |  | 4000 | 捷胜镇 曾昭好 区招商办 黄礼钗 | 刘元海 | 曾向勤 |
| 5 | 红草方园塑胶有限公司 | 占地面积2.5万平方米 | 2010- 2011 | 2000 |  | 1500 | 红草镇 李振坚 区经贸局 刘学深 | 刘元海 | 曾昭群 |
| 6 | 捷胜东霖家具厂 | 占地面积8000平方米 | 2010- 2011 | 800 |  | 800 | 捷胜镇 曾昭好 区经贸局 刘学深 | 刘元海 | 郑前军 |
| 7 | 华星电子科技公司 | 占地面积3万平方米 | 2010- 2011 | 6000 |  | 3500 | 捷胜镇 曾昭好 区招商办 黄礼釵 | 郑新钦 | 曾向勤 |
|  | 农业水利 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 红草马宫堤围达标加固工程 | 二级堤防达标加固工程，总长17.88公里 | 1998- 2010 | 6900 | 4300 | 2600 | 红草镇 李振坚 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 刘妈金 |
| 9 | 马宫南湖至金町段BT堤围达标加固工程 | 三级堤防达标加固工程，总长8.16公里 | 2010- 2012 | 4600 |  | 2500 | 马宫街道 陈昌利 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 吴大集 |
| 10 | 捷胜BT海堤达标加固工程 | 三级堤防达标加固工程，总长9.75公里 | 2010- 2012 | 5500 |  | 3000 | 捷胜镇 曾昭好 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 曾向勤 |
| 11 | 宝楼水库除险加固工程 | 中型水库除险加固工程，加固大坝、泄洪闸、输水涵管，新建管理房等 | 2009- 2010 | 1500 | 100 | 1400 | 东涌镇 游建雄 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 刘启泉 |
|  | 交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 凤飞山至捷胜公路续建工程 | 二级公路32公里 | 2006- 2010 | 8800 | 6000 | 2800 | 捷胜镇 曾昭好 区交通局 邝文泉 | 刘元海 | 曾向勤 |
|  | 城建房地产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 市区黄金海岸金玉湾房地产项目 | 总建筑面积20万平方米 | 2010- 2011 | 20000 |  | 10000 | 凤山街道 王建忠 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 14 | 市区龙富怡景一、二期房地产项目 | 占地面积10737平方米 建筑面积80000平方米 | 2009- 2011 | 9000 |  | 9000 | 凤山街道 王建忠 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 15 | 凤山街道香洲社区“三旧”改造工程 | 占地6480平方米，总建筑面积41751平方米。 | 2010- 2012 | 6000 | 100 | 3500 | 凤山街道 王建忠 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 16 | 万盛银湖湾房地产项目 | 项目占地总面积13万㎡，首期拟建设高住楼及配套1.8万㎡ | 2010- 2011 | 3000 | 1000 | 2000 | 凤山街道 王建忠 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 17 | 市区鸿景园二期房地产项目 | 占地面积9502平方米；总建筑面积61560平方米 | 2007- 2010 | 5000 | 3500 | 1500 | 凤山街道 王建忠 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 18 | 市区大马路市政综合改造工程 | 铺设水泥路面，总长1367米 | 2010- 2010 | 900 |  | 900 | 新港街道 李树荣 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 王 琼 |
| 19 | 市区红海西路 | 道路长约1600米、宽40米及配套设施 | 2010 | 10000 |  | 3000 | 香洲街道 吴城池 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 | 刘明光 |
|  | 服务业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 汕尾中央直属储备肉冷库 | 建筑面积18684平方米，办公楼、冷冻库房及配套设施建设 | 2009- 2010 | 9100 | 1800 | 7300 | 红草镇 李振坚 区发改局 张祥文 | 邵银洲 | 刘妈金 |
| 21 | 信诚物流配送中心 | 占地面积1.5万平方米 | 2009- 2011 | 5000 | 2000 | 3000 | 东涌镇 游建雄 区经贸局 刘学深 | 陈镜炉 | 黄光生 |
| 22 | 万盛购物广场 | 总建筑面积8000平方米 | 2010- 2010 | 2000 |  | 2000 | 香洲街道 吴城池 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 |  |
|  | 社会事业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 新城中学高中部扩建工程 | 总建筑面积59000平方米 | 2009- 2012 | 8400 | 500 | 6000 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 |  |
| 24 | 田家炳中学高中部扩建工程 | 建筑面积17407平方米 | 2010- 2011 | 2600 |  | 1300 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 | 庄惠娥 |
| 25 | 东涌中心小学教学楼 | 占地1400平方米，建筑面积5200平方米 | 2008- 2010 | 600 |  | 600 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 | 刘明光 |
| 26 | 红草职中学生宿舍楼 | 占地面积550平方米，建筑面积2800平方米 | 2009- 2010 | 500 | 200 | 300 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 | 曾昭群 |

2010年汕尾市城区重点项目建设责任分工表

（预备项目）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设内容或规模 | 计划总投资 | 责任单位及主要责任人 | 区领导主要负责人 | 区领导协管责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新寨工业园区 | 占地0.9平方公里 | 20000 | 东涌镇游建雄 区招商办黄礼釵 | 余汉生 | 吴大集 |
| 2 | 汕尾中学高中部新校区建设项目 | 占地面积100000平方米，征地及校区建设 | 14400 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 | 刘明光 |
| 3 | 汕尾真牌珠宝首饰有限公司建设项目 | 占地面积10万平方米，征地及厂房建设 | 50000 | 区招商办 黄礼釵 | 余汉生 | 郑汉秉 |
| 4 | 汕尾市城区水产品批发市场建设项目 | 占地面积2万平方米，征地及配套建设 | 4000 | 区水产品批发市场管理所 朱昌明 | 邵银洲 | 王 琼 |
| 5 | 德昌家俬城 | 征地20000平方米 | 4000 | 红草镇 李振坚 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 | 刘妈金 |
| 6 | 红草家俬城 | 征地规模3万平方米 | 2000 | 红草镇 李振坚 区经贸局 刘学深 | 刘元海 | 曾昭群 |
| 7 | 东涌卫生院 | 占地面积5300平方米 | 800 | 东涌镇 游建雄 区卫生局 林友识 | 程书航 | 刘启泉 |
| 8 | 城区“三旧”改造项目 | 占地面积626539平方米 |  | 有关街道（镇）负责人，市国土资源局市区分局庄梓会，区建设局陈伙联 | 黄义丞 郑新钦 | 庄惠娥 |
| 9 | 捷胜龟龄岛东南人工鱼礁建设项目 | 面积444.4公顷 | 1300 | 捷胜镇 曾昭好 区海洋渔业局 庄厚樛 | 黄义丞 | 郑前军 |
| 10 | 城区沿海防护林工程 | 人工造林 4500亩 人工更新1000亩 补植套种9500亩 封山育林5000亩 | 700 | 区林业局 吴秋业 | 黄义丞 | 王 琼 |

2010年汕尾市城区重点工作领导责任分工表

| 重点工作 | 工作要点 | 责任领导 | 牵头单位 | 相关单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、重点项目 | 加快推进区级重点项目，着力抓好捷胜龙源风电、新港华润风电、大唐捷胜东坑风电。加快新城中学、田家炳中学扩建工程等在建项目建设进度，争取早日竣工发挥效益。跟踪落实真牌珠宝、红草家私城等预备项目，力争转化为实施项目。 | 邵银洲 | 发改局 | 财政局、经贸局、市国土资源局市区分局、教育局、建设局及相关镇（街道） |
|  | 认真配合抓好市级项目，配合做好华师附中汕尾学校、厦深铁路城区段、省道242线西闸至埔边段、市区(东区)污水处理厂、市区防洪（潮）工程等市级重点项目，积极做好碧桂园二期项目征地拆迁工作。扎实推进中央新增投资项目建设。 | 负责各重点项目相关领导 | 发改局、交通局、市国土资源局市区分局 | 财政局、相关镇（街道） |
|  | 积极谋划储备一批项目，抓紧筛选符合省产业政策的民生工程、基础设施、生态环境、社会事业等领域的项目，做好项目跟踪落实和申报工作。 | 邵银洲 | 发改局 | 各镇（街道）、区直有关单位 |
| 2、千方百计扩大 消费需求 | 全面推进家电下乡、农机下乡、家电以旧换新等活动，充分发挥企业、行业协会、商会作用，努力扩大居民消费需求。 | 刘元海 | 经贸局 | 区财政局、 区工商分局 |
| 3、提升招商引资水平 | 加强与港澳地区紧密合作交流，积极承接珠三角地区产业转移，主动融入珠三角。围绕宜居城市、旅游度假、产业优势进行招商，推动产业集聚发展、转型升级。 | 郑新钦 | 外经贸局 | 招商办、相关部门 |
| 4、加快工业园区建设 | 积极筹建推进新寨工业园区 | 余汉生 | 招商办 | 发改局、经贸局、建设局、东涌镇 |
| 5、积极扩大外贸出口 | 加强对德昌、万盛、国泰等一批大型企业的服务工作，进一步扩大对外经贸合作。做好本地在外产品出口回归工作，培育本地外贸经营主体。 | 郑新钦 | 外经贸局 | 发改局、经贸局 |
| 6、加快发展高新技术产业 | 以德昌电子有限公司、中洋电子等为龙头，整合技术、人才、资金、政策、服务等要素，主动承接珠三角电子信息产业转移，推进电子信息产业融入泛珠三角电子信息产业带，建设高新技术产业基地。 | 郑新钦 | 外经贸局 | 发改局、科技文体局 |
|  | 坚持信息化和工业化相融合，推动机电、纺织、服装、制鞋、玩具制造等传统企业壮品牌、上规模、增效益。 | 刘元海 | 经贸局 | 发改局、科技文体局 |
|  | 实施“中小企业成长工程”，积极搭建银企合作平台，培育和发展一批民营企业品牌。 | 刘元海 | 经贸局 | 发改局、工商分局 |
| 7、加快发展海洋产业 | 积极推广养殖新技术，加快水产养殖基地化建设，加快发展渔港后勤配套业和船舶修造业 | 黄义丞 | 海洋渔业局 | 建设局、发改局、科技文体局、经贸局 |
| 8、加快发展滨海旅游业 | 做好银龙湾旅游区、金町湾度假区、捷胜旅游度假村的招商开发工作，力促凤山祖庙旅游区晋升为AAA级旅游区。 | 程书航 | 旅游局 | 发改局、凤山祖庙旅游区管理处、相关镇（街道） |
| 9、加快发展现代商贸物流业 | 依托“一港三铁路三高速”等大交通建设，构建铁路、公路、海港相互连接配套的现代综合物流体系，扶持科技服务、信息服务、商务服务等生产性服务业，培育和发展一批大型商贸中心，带动零售、餐饮、旅游等服务业水平。 | 刘元海 | 经贸局 | 发改局、科技文体局、相关镇（街道） |
| 10、加强自主创新建设 | 实行自主创新激励机制。鼓励企业加大对科研、技术的投入力度，扶持企业科研机构等创新平台建设，增强企业和产品竞争力。建立区域技术创新和特色产业基地技术创新服务平台。 | 刘元海 | 经贸局 | 科技文体局 |
|  | 抓住省实施“百强创新型企业”培育工程的机遇，鼓励引导企业参与产学研合作。推进创新型企业试点，鼓励引导加工贸易型企业向科技型企业转型升级。 | 程书航 | 科技文体局 | 区相关部门 |
|  | 认真做好我区“十二五”规划编制工作，合理规划产业发展,力促产业水平、品牌价值和核心竞争力有较大提升。 | 邵银洲 | 发改局 | 区相关部门 |
| 11、加快城市基础 设施建设 | 积极配合抓好金湖路、香洲东路、红海西路、红海东路、大马路改造工程等城市交通项目。 | 郑新钦 | 建设局 | 相关街道 |
|  | 协力推进品清湖、奎山河综合整治和百里海堤工程。 | 黄义丞 | 海洋渔业局 | 建设局、交通局、相关镇（街道） |
|  | 完善市区各生活小区、大型活动场所的基础设施，大力整治市区“脏、乱、差”，实施“绿化、美化、亮化”工程，优化人居环境。 | 郑新钦 | 建设局、环卫局 | 财政局、相关街道 |
| 12、加大“三旧” 改造力度 | 推进旧城镇、旧厂房、旧村庄改造，规范有序开展拆旧建新，因地制宜改造城中村。规划建设一批宜居村镇示范点，加强村容村貌整治，改善农村生活居住条件。 | 黄义丞 郑新钦 | 市国土资源局市区分局、建设局 | 农业局、民政局、公安分局、经贸局 |

| 13、加强农田 基础设施 | 抓好人大议案小型水库、农田改低和农田整治等项目。加快推进红草马宫堤围达标加固工程、宝楼水库和其他6宗小型水库除险加固工程等。 |  | 黄义丞 | 农业局、 水利局 | 财政局、建设局、相关镇（街道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14、积极发展 现代农业 | 加快农业产业化经营，积极发展渔农民专业合作组织，全面实施农民合作社示范工程，坚持“一乡一品”，大力推进东涌、红草、捷胜农业示范区建设。 |  | 黄义丞 | 农业局 | 经贸局、科技文体局、东涌镇、红草镇、捷胜镇 |
| 15、努力促进 农民增收 | 继续落实粮食综合补贴和良种补贴、粮食最低收购价和农机购置补贴等政策，促进农民政策性增收。 |  | 黄义丞 | 农业局 | 财政局 |
|  | 加强对农村劳动力技能教育和岗前实用技能培训工作积极引导做好渔民转产转业工作，促进农村劳动力转移就业。 | 邵银洲 |  | 劳动保障局 | 农业局 |
|  | 推行“一村一策、一户一法”综合措施，全面推进 “规划到户、责任到人” 扶贫开发。 | 黄义丞 |  | 扶贫办 | 农业局、财政局 |
|  | 做好集体林权制度改革工作。 | 黄义丞 |  | 林业局 | 民政局、人事局、财政局、市国土资源局市区分局 |

| 16、加强对财税工作 | 加强土地使用税、耕地占用税、国内增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等重点税种和房地产业、建筑安装业、金融保险业等重点行业，以及低税负、零税负、税负异常企业和“四小票”抵扣税额等重点企业征管工作。 | 陈镜炉 | 财政局 | 国税局、地税局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优化财政支出结构，加强财政资金管理和监督 | 陈镜炉 | 财政局 | 区直有关部门，各镇（街道） |
|  | 深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、行政事业资产管理、财政监督等各项改革。加快“金财工程”建设，完善区财政网络信息化系统。完善镇（街道）财税收入激励机制，逐步解决基层经济困难的问题。 | 陈镜炉 | 财政局 | 监察局、审计局、各镇（街道） |
| 17、切实办好 民生实事 | 加快农村饮水安全工程，提高农村饮水安全普及率。 | 黄义丞 | 水利局 | 各镇（街道） |
|  | 完善大伯坑垃圾处理场配套设施。 | 郑新钦 | 环卫局 | 环卫局、建设局、东涌镇 |
|  | 提高农村卫生厕所普及率和粪便无害化处理率。 | 程书航 | 卫生局 | 各镇（街道） |
|  | 加快改扩建区福利院养老大楼。 | 黄义丞 | 民政局 | 有关镇（街道） |
|  | 第二批廉租房建设。 | 郑新钦 | 建设局 | 区直有关部门、各镇（街道） |
| 18、加强就业和社会保障工作 | 实施“南粤春暖活动”，抓好智力扶贫工程、百万农村青年职业技能培训工程。免费为农民工、大中专毕业提供就业服务，积极帮扶零就业家庭和“4050”等困难群众就业。 | 邵银洲 | 劳动保障局 | 农业局、各镇（街道） |
|  | 扩大城乡居民各类保险参保面，增强保障能力。 | 邵银洲 | 劳动保障局 | 各镇(街道) |
| 19、优先发展 教育事业 | 突出发展高中阶段教育和职业技术教育，加快新城中学、田家炳中学扩建工程和红草中等职业技术学校建设，积极筹建汕尾中学新校区，力争在全市率先普及高中阶段教育。 | 余汉生 | 教育局 | 发改局、市国土资源局市区分局 |
| 20、推进科技 文体工作 | 抓好省级、市级科技专利发明和非物质文化遗产的申报工作，筹建区文化馆、图书馆，完善文化基础设施，构建公共文化服务体系。 | 程书航 | 科技文体局 | 财政局、发改局、市国土资源局市区分局、建设局 |
| 21、加快卫生 事业发展 | 完善镇、村（社区）两级卫生服务网络，加强基层医疗机构基础建设，推动逸挥基金医院创建“三级”医院。 | 程书航 | 卫生局 | 财政局、相关镇（街道） |
| 22、加强计生、 殡改工作 | 积极开展人口计划生育综合改革，完善基层人口计生例会制度和层级动态管理责任制。 | 余汉生 | 人口计生局 | 各镇（街道） |
|  | 加强殡葬管理，全面提高火化率。 | 黄义丞 | 民政局 | 各镇（街道） |
| 23、切实维护 社会安全 | 完善“三位一体、四方联动”管理机制和应急管理机制，加强镇街综治信访维稳中心建设。 严厉打击制假贩假、走私贩私等经济犯罪活动。 | 黄义丞 | 政法委、公安分局 | 法制局、打私办、信访局 |
|  | 严格落实安全生产责任制，突出重点行业和领域的隐患排查治理，遏制重特大事故。 开展打击制售假冒伪劣商品和传销活动。 | 刘元海 | 安监局 | 公安分局、法制局、工商分局 |
| 24、加强精神 文明建设 | 深入开展“迎接亚运会，创造新生活”主题活动和社会主义核心价值体系宣教活动，广泛开展文明村、文明社区和书香城区等群众性精神文明创建活动。 | 罗光钊 | 宣传部 | 民政局、各镇（街道） |
| 25、民主法制建设 | 提高议案、建议和提案办理质量。积极推进政务公开、村务公开、厂务公开，健全行政执法体制，规范行政执法行为，加强全民法制教育 | 刘元海 | 区府办、民政局、总工会 | 监察局、法制局 |
| 26、加强政府 自身建设 | 加快事业单位分类改革和人事制度改革，实施事业单位绩效工资制度。推进第四轮行政审批制度改革，清理规范行政许可和非行政许可审批事项。落实重点工作分工责任制，健全行政问责制。 | 刘元海 | 编办、人事局 | 组织部、监察局、审计局、财政局 |
|  | 落实廉政责任制，加强审计、监察工作，全面开展对领导干部的经济责任审计，切实把反腐倡廉工作重心关口前移, 进一步精简会议、文件，严格控制各类评比达标、表彰庆典等活动。 | 刘元海 | 监察局 | 监察局、审计局、财政局 |

区协助2010年汕尾市重点建设项目

责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位及责任人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *厦门至深圳铁路汕尾段 | 区交通局 邝文泉 东涌镇 游建雄 红草镇 李振坚 香洲街道 吴城池 马宫街道 陈昌利 | 刘元海 |
| 2 | *市区红海西路 | 建设局 陈伙联 香洲街道 吴城池 | 郑新钦 |
| 3 | *市区新湖大道南段 | 区建设局 陈伙联东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 4 | *汕尾火车站站前路 | 区建设局 陈伙联东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 5 | 市区工业大道 | 区建设局 陈伙联 凤山街道 王建忠 | 郑新钦 |
| 6 | 市区（东区）污水处理厂首期工程 | 区建设局 陈伙联东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 7 | *市区西区污水处理厂管网工程 | 区建设局 陈伙联香洲街道 吴城池 | 郑新钦 |
| 8 | 市区防洪（潮）工程 | 区水利局 黄 庚 东涌镇 游建雄 | 黄义丞 |
| 9 | 市区防洪（潮）续建工程 | 区水利局 黄 庚东涌镇 游建雄 | 黄义丞 |
| 10 | 汕尾新一代天气雷达系统 |  | 黄义丞 |
| 11 | 华师附中汕尾学校 | 区教育局 黄良松 香洲街道 吴城池 | 罗光钊 |
| 12 | 汕尾理工职业学校 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 |
| 13 | 市人民医院门诊综合楼 | 区卫生局 林友识 | 程书航 |
| 14 | 中央储备肉冷冻库 | 区经贸局 刘学深红草镇 李振坚 | 刘元海 |
| 15 | 市区碧桂园商住房工程 | 区建设局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 余汉生 邵银洲 |
| 16 | 市区金湖路东段 | 区建设局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |

区协助2010年汕尾市重点建设预备

项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省道S242线西闸至埔边改建工程 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 2 | 福建漳州至广西玉林高速公路汕尾段 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 3 | 龙川至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 4 | 广州至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 5 | 汕尾至寻乌高速公路汕尾段 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 6 | 汕尾市区新衢路 | 区建设局 陈伙联 | 郑新钦 |
| 7 | 汕尾市海堤达标标准化加固工程 | 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 |
| 8 | 市快捷通道有限公司船用导航雷达技术创新项目 | 区经贸局 刘学深 | 刘元海 |
| 9 | 汕尾新港区建设 | 区交通局 邝文泉 新港街道 李树荣 | 刘元海 |
| 10 | 汕尾市中心渔港 | 区海洋与渔业局 庄厚 | 黄义丞 |
| 11 | 汕尾中医院 | 区卫生局 林友识 | 程书航 |
| 12 | 中国（汕尾）民间文化艺术馆 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
| 13 | 汕尾黄金海岸大酒店 | 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 |
| 14 | *菱电基础设施建设项目 | 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 |
| 15 | *华润风电项目 | 区发展改革局 张祥文 新港街道 李树荣 | 邵银洲 |
| 16 | *恒大现代物流项目 | 区经贸局 刘学深 | 刘元海 |
| 17 | *市区品清湖综合整治工程 | 区海洋渔业局 庄厚 | 黄义丞 |
| 18 | 市职业教育园区 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 |
| 19 | 市科技职业技术学院 | 区教育局 黄良松 | 余汉生 |

说明：按汕委办〔2010〕6号文，加*号指定区人民政府为责任单位。