汕尾市城区2011年重点建设项目计划及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位 及责任人 | 区领导主要 责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容 及规模 | 计划总投资 | 2011年计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设（工作）内容 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | 287300 | 114900 |  |  |
| 工业项目 |  |  |  |  |  | 64300 | 20800 |  |  |
| 1 | 汕尾真金店金银珠宝城 建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 余汉生 | 郑汉秉 | 占地7万平方米，建设厂房、宿舍、办公大楼等 | 50000 | 10000 | 厂房及配套设施建设 |  |
| 2 | 新雅地毯制造有限公司 捷胜新建项目 | 区招商办 黄礼钗 捷胜镇 曾昭好 | 刘元海 | 曾向勤 | 占地1.2万平方米，建设厂房、宿舍及购置设备等 | 4000 | 1500 | 生产厂房、配套设施建设 |  |
| 3 | 香洲街道海润冰厂扩建项目 | 区经信局 刘学深 香洲街道 吴城池 | 刘元海 | 刘明光 | 扩建库房3000平方米及配套设施 | 2300 | 1300 | 建设库房及配套设施 |  |
| 4 | 高瞻实业有限公司冷冻厂 | 区发改局 张祥文 东涌镇 游建雄 | 邵银洲 | 刘启泉 | 占地约2万平方米 | 8000 | 8000 | 建设厂房等 |  |
| 水利项目 |  |  |  |  |  | 17000 | 7800 |  |  |
| 5 | 红草马宫堤围达标 加固工程 | 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 刘妈金 | 二级堤围达标加固工程，总长17.88公里 | 6900 | 2300 | 堤围达标加固 |  |
| 6 | 马宫南湖至金町段堤围 达标加固工程 | 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 吴大集 | 三级堤防达标加固工程，总长8.16公里 | 4600 | 2500 | 堤围达标加固 |  |
| 7 | 捷胜海堤达标加固工程 | 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 | 曾向勤 | 三级堤防达标加固工程，总长9.75公里 | 5500 | 3000 | 海堤达标加固 |  |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及 责任人 | 区领导主要 责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容 及规模 | 计划总投资 | 2011年计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设（工作）内容 |  |
| 农业项目 |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |
| 8 | 沿海防护林工程 | 区林业局 吴秋业 | 黄义丞 | 王 琼 | 人工造林6000亩、补植14000亩、封山育林10000亩 | 600 | 600 | 完成整地打穴种植、抚育工作 |  |
| 9 | 捷胜生态渔礁建设项目 | 区海洋渔业局 庄厚樛 捷胜镇 曾昭好 | 黄义丞 | 郑前军 | 渔礁投放 | 600 | 600 | 渔礁投放 |  |
| 交通项目 |  |  |  |  |  | 5000 | 3000 |  |  |
| 10 | 凤飞山至捷胜公路二期项目 | 区交通局 邝文泉 捷胜镇 曾昭好 | 刘元海 | 曾向勤 | 二级公路14.2公里 | 5000 | 3000 | 路基、路面、桥涵工程建设 |  |
| 城建项目 |  |  |  |  |  | 178500 | 67500 |  |  |
| 11 | 市区红海西路建设项目 | 区住建局 陈伙联 香洲街道 吴城池 | 郑新钦 | 刘明光 | 修建长1600米，宽40米的道路及拆迁安置 | 10000 | 3000 | 征地拆迁、补偿安置 |  |
| 12 | 万盛银湖湾房地产开发项目 | 区外经贸局 黎炳林 凤山街道 曾向镇 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 占地13万平方米，建设高层商住楼建筑面积40万平方米 | 70000 | 28000 | 高层商住楼土建工程 |  |
| 13 | 金海华府房地产开发项目 | 区住建局 陈伙联 凤山街道 黄进英 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 占地2.7万平方米，总建筑面积15万平方米 | 30000 | 6000 | 商住楼土建工程 |  |
| 14 | 汇港豪庭房地产开发项目 | 区住建局 陈伙联 香洲街道 吴城池 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 建设23层高层商住楼 | 10000 | 5000 | 商住楼土建工程 |  |

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及 责任人 | 区领导主要 责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容 及规模 | 计划总投资 | 2011年计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设（工作）内容 |  |
| 15 | 黄金海岸金玉湾房地产开发项目 | 区住建局 陈伙联 凤山街道 冯立家 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 建筑物八栋14—19层，总建筑面积20万平方米 | 40000 | 21000 | 商住楼土建工程 |  |
| 16 | 市区龙富怡景二期房 地产开发项目 | 区住建局 陈伙联 凤山街道 詹胜聪 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 二期商住楼，总建筑面积8万平方米 | 12500 | 2500 | 商住楼土建工程及后续配套建设 |  |
| 17 | 香洲社区“三旧” 改造工程 | 区住建局 陈伙联 凤山街道 何文学 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 占地6480平方米，建设住宅小区 | 6000 | 2000 | 建设住宅小区 |  |
| 服务业项目 |  |  |  |  |  | 15600 | 10600 |  |  |
| 18 | 信诚物流配送中心 建设项目 | 区经信局 刘学深 东涌镇 游建雄 | 陈镜炉 | 黄光生 | 仓储库房建设等，占地面积1.5万平方米 | 5000 | 2000 | 仓储库房建设等 |  |
| 19 | 汕尾恒通汽车贸易 有限公司 | 区招商办 黄礼钗 | 郑新钦 | 刘启泉 | 销售厅、仓库建设及设备投入 | 5000 | 3000 | 销售厅、仓库建设及设备投入 |  |
| 20 | 汕尾市深汕石油储存 有限公司扩建项目 | 马宫街道 陈昌利 | 陈镜炉 | 吴大集 | 化工品储罐3800立方米，改造码头及配套设施 | 5600 | 5600 | 化工品储罐3800立方米，改造码头及配套设施 |  |
| 社会事业项目 |  |  |  |  |  | 5700 | 4000 |  |  |
| 21 | 汕尾逸挥基金医院 改造项目 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 | 刘明光 | 改造面积3556平方米 | 2200 | 900 | 内部改造及配套 |  |
| 22 | 田家炳中学高中部 扩建项目 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 | 庄惠娥 | 建设操场、学生宿舍等 | 1300 | 900 | 塑胶及人工草皮建设、学生宿舍、征地平整 |  |
| 23 | 新城中学高中部扩建项目 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 | 刘明光 | 总建筑面积5.9万平方米 | 2200 | 2200 | 完成土建工程及改造装修 |  |

汕尾市城区2011年重点建设预备项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及责任人 | 区领导主要 责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2011年主要前期工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方正云计算汕尾研究院 | 区招商办 黄礼钗 | 罗光钊 | 刘明光 | 占地10万平方米 | 40000 | 项目征地 |  |
| 2 | 长沙湾旅游度假城首期 建设项目 | 马宫街道 陈昌利 | 邵银洲 | 吴大集 | 酒店、景区等 | 100000 | 项目征地 |  |
| 3 | 马宫二级渔港升级建设项目 | 马宫街道 陈昌利 区海洋渔业局 庄厚樛 | 黄义丞 | 吴大集 | 浚深港池100万立方米，建设防浪堤、码头等 | 20000 | 规划、设计、报批 |  |
| 4 | 区水产品批发市场建设项目 | 区水产品批发 市场管理所 朱昌明 | 邵银洲 | 王 琼 | 占地5万平方米 | 6000 | 征地、规划 |  |
| 5 | 华星电子科技公司建设项目 | 区招商办 黄礼钗 捷胜镇 曾昭好 | 郑新钦 | 曾向勤 | 占地2.5万平方米 | 10000 | 征地、规划 |  |
| 6 | 汕尾巴力士照明有限公司 建设项目 | 区外经贸局 黎炳林 | 郑新钦 | 刘启泉 | 生产厂房、办公生活设施配套 | 800 | 项目征地 |  |
| 7 | 汕尾市城区红卫渔网加工厂 新厂区建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 郑新钦 | 刘启泉 | 厂房、仓库、办公生活配套设施 | 8000 | 项目征地 |  |
| 8 | 汕尾铭基节能技术有限公司 新厂区建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 郑新钦 | 刘启泉 | 研发场所、生产厂房、办公生活设施配套 | 8000 | 项目征地 |  |
| 9 | 千岛金属锡业有限公司 建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 余汉生 | 刘启泉 | 占地6万平方米 | 40000 | 项目征地 |  |
| 10 | 创高内衣有限公司建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 余汉生 | 刘启泉 | 占地10万平方米 | 40000 | 项目征地 |  |
| 11 | 沙舌滨海旅游开发及过海隧道建设项目 | 区旅游局 许岸悦 | 程书航 | 王 琼 | 旅游度假酒店、生态居住区、游艇俱乐部及过海隧道 | 500000 | 项目征地 |  |
| 12 | 东涌卫生院建设项目 | 区卫生局 庄雄升 东涌镇 游建雄 | 程书航 | 刘启泉 | 占地面积5300平方米 | 800 | 项目征地 |  |

汕尾市城区协助2011年市重点建设项目

责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位及责任人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾市城乡电网工程 | 区经信局 刘学深 | 刘元海 |
| 2 | 厦深铁路项目汕尾段 | 区交通局 邝文泉 东涌镇 游建雄 | 刘元海 |
| 3 | S20线潮州至惠州高速公路汕尾段 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 4 | 省道242线西闸至埔边段改建工程 | 区交通局 邝文泉 红草镇 李振坚 | 刘元海 |
| 5 | 汕尾市区防洪（潮）续建工程 | 区水利局 黄 庚 东涌镇 游建雄 | 黄义丞 |
| 6 | 汕尾市市区（东区）污水处理厂集污管道工程 | 区住建局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 7 | 市区金湖路东段 | 区住建局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 8 | 市区新湖大道南段 | 区住建局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 9 | 汕尾火车站站前路 | 区住建局 陈伙联 东涌镇 游建雄 | 郑新钦 |
| 10 | 市区工业大道东段 | 区住建局 陈伙联 凤山街道 凌巧雅 | 郑新钦 |
| 11 | *市区红海西路 | 区住建局 陈伙联 香洲街道 吴城池 | 郑新钦 |
| 12 | 华师附中汕尾学校 | 区教育局 林泽树 香洲街道 吴城池 | 罗光钊 |
| 13 | 汕尾理工职业学校 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 |
| 14 | 市人民医院门诊综合楼 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 |
| 15 | 市城镇保障性住房 | 区住建局 陈伙联 | 郑新钦 |
| 16 | 市区碧桂园商住房工程 | 东涌镇 游建雄 | 余汉生 黄义丞 |

汕尾市城区协助2011年市重点建设预备

项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位及负责人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 2 | 龙川至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 3 | 汕尾至江西寻乌高速公路（S19线兴宁至汕尾段） | 区交通局 邝文泉 | 刘元海 |
| 4 | 汕尾市体育中心 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
| 5 | 深圳好日子酒店汕尾项目 | 区住建局 陈伙联 | 刘元海 |
| 6 | 国泰海洋商业中心 | 区海洋渔业局 庄厚樛 | 黄义丞 |
| 7 | 汕尾市百里海堤达标加固工程 | 区水利局 黄 庚 | 黄义丞 |
| 8 | 中国（汕尾）民间文化艺术馆 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
| 9 | 汕尾市科技职业技术学院 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 |
| 10 | 汕尾市中心渔港 | 区海洋渔业局 庄厚樛 | 黄义丞 |
| 11 | *市城区滨海旅游开发及 过海隧道建设项目 | 区旅游局 许岸悦 | 程书航 |

说明：按汕委办〔2011〕5号文，加*号指定区人民政府为责任单位。

主题词：经济工作  重点项目  责任分工表  通知

中共汕尾市城区委办公室                2011年3月18日

（共印120份）