附表一：

汕尾市城区2012年重点建设项目计划及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及责任人 | 区领导主要责任人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 计划总投资 | 已完成投资 | 2012年计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 | 主要建设内容 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 273400 | 39700 | 106200 |  |  |
| 工业项目 |  |  |  |  |  | 64300 | 7000 | 18900 |  |  |
|  | 汕尾真金店金银珠宝城项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 余汉生 | 陈镜炉 | 占地面积约7万平方米 | 50000 | 3000 | 10000 | 建厂房、员工宿舍、办公楼等 | 续建 |
|  | 高瞻实业有限公司农产品冷冻厂项目 | 区发改局 张祥文 东涌镇 罗覃呈 | 曾向镇 | 邵银洲 | 占地面积约2万平方米 | 8000 | 3600 | 4400 | 建加工车间、制冷车间及办公综合楼等 | 续建 |
|  | 信佳丽地毯制造（汕尾）有限公司新建项目 | 捷胜镇 曾昭好 | 郑新钦 | 邝文泉 | 占地面积1万平方米，厂房改造建设 | 2500 |  | 2500 | 厂房改造及引进设备 | 新建 |
|  | 新雅地毯制造有限公司续建项目 | 区招商办 黄礼钗 捷胜镇 曾昭好 | 刘元海 | 邝文泉 | 占地面积1.3万平方米，厂房、综合楼建设及引进设备 | 800 | 400 | 400 | 厂房、综合楼建设及引进设备 | 续建 |
|  | 汕尾市磐基建筑设备有限公司新建项目 | 马宫街道 陈昌利 | 沈伟育 | 陈建新 | 占地1.5万平方米，厂房、综合楼建设 | 3000 |  | 1600 | 厂房、综合楼建设 | 新建 |
| 农林水项目 |  |  |  |  |  | 16500 | 5500 | 11000 |  |  |
|  | 红草马宫堤围达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 罗辉南 | 二级堤防工程达标加固，总长17.88公里 | 6900 | 5500 | 1400 | 二级堤防工程达标加固 | 续建 |
|  | 捷胜石狗湖电排站新建工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 建设电排站排出水系统及配套设施 | 5700 |  | 5700 | 建设电排站排出水系统及配套设施 | 新建 |
|  | 东涌镇小型农田水利示范镇建设工程 | 东涌镇 罗覃呈 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 建设农田水利示范镇“五小”工程 | 1500 |  | 1500 | 建设农田水利示范镇“五小”工程 | 新建 |
|  | 汕尾市城区防护林工程项目 | 区林业局 朱钦文 | 何秀滔 | 邵银洲 | 人工造林6000亩，补植套种24000亩，封山育林15000亩 | 1600 |  | 1600 | 造育林45000亩 | 新建 |
|  | 汕尾市城区生态景观林带项目 | 区林业局 朱钦文 | 何秀滔 | 郑前军 | 人工造林7000亩，补植套种4000亩，封山育林2000亩，景观带200亩 | 800 |  | 800 | 造育林13200亩 | 新建 |
| 城建项目 |  |  |  |  |  | 176000 | 18900 | 69000 |  |  |
|  | 市区红海西路市政综合改造工程项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 吴城池 | 李振坚 | 吴大集 | 道路拆迁改造及建设安置小区等 | 16000 | 500 | 9500 | 道路拆迁改造及建设安置小区等 | 续建 |
|  | 汇港豪庭房地产开发项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 吴城池 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建设23层高层商住房 | 10000 | 2000 | 7000 | 建住宅楼 | 续建 |
|  | 香洲社区“三旧”改造工程 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 占地面积6480平方米，建住宅小区 | 6000 | 3500 | 2500 | 建设住宅小区 | 续建 |
|  | 万盛银湖湾房地产项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 占地面积13万平方米，建设商住楼40万平方米 | 70000 | 12900 | 3000 | 建高层商住楼10栋 | 续建 |
|  | 翡翠湾第三期工程 | 区住建局 卓红钻 新港街道 陈朝鸿 | 李振坚 | 黄义丞 | 酒店建筑面积2万平方米，12层住宅3栋建筑面积5万平方米 | 20000 |  | 20000 | 建设酒店及商住楼 | 新建 |
|  | 世纪豪庭房地产项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建筑面积15万平方米 | 20000 |  | 20000 | 高层建筑25层共3栋 | 新建 |
|  | 金海华府房地产开发项目 | 区住建局 卓红砖 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 占地面积26700平方米，建筑面积约17万平方米，四栋裙楼29层高层建筑 | 30000 |  | 3000 | 土建基础工程 | 新建 |
|  | 奎山社区居委会利用自有土地建设保障性住房项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 总建筑面积28000平方米，建设一栋23层保障性住房 | 4000 |  | 4000 | 土建基础工程 | 新建 |
| 交通能源项目 |  |  |  |  |  | 9800 | 6000 | 3800 |  |  |
|  | 城区凤飞山至捷胜公路一期 续建项目 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 | 邝文泉 | 二级公路32公里 | 8800 | 5400 | 3400 |  | 续建 |
|  | 马宫变电站建设项目 | 区经信局 游建雄 马宫街道 陈昌利 | 郑新钦 | 陈建新 | 占地面积1.34万平方米 | 1000 | 600 | 400 | 路基、路面、桥涵工程建设 | 新建 |
| 社会事业项目 |  |  |  |  |  | 1800 | 300 | 1500 | 完成进站路基安装设备 |  |
|  | 红草中心小学教师村 第二期公租房项目 | 区教育局 林泽树 红草镇 陈伦腾 | 许昌林 | 郑前军 | 建筑面积4400平方米，公租房2栋6层60套 | 500 | 100 | 400 | 建公租房60套 | 新建 |
|  | 东涌镇卫生院续建项目 | 区卫生局 庄雄升 东涌镇 罗覃呈 | 程书航 | 郑前军 | 建4层住院综合楼，建筑面积1609平方米 | 600 | 200 | 400 | 建住院综合楼2至4层 | 续建 |
|  | 区妇幼保健院新建项目 | 区卫生局 庄雄升 香洲街道 吴城池 | 程书航 | 吴大集 | 建4层综合楼，建筑面积2550平方米 | 700 |  | 700 | 建综合楼及配套设施 | 新建 |
| 服务业项目 |  |  |  |  |  | 5000 | 2000 | 2000 |  |  |
|  | 信诚物流配送中心项目 | 区住建局 游建雄 东涌镇 罗覃呈 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 占地面积1.5万平方米 | 5000 | 2000 | 2000 | 仓储库房建设等 | 续建 |

附表二

汕尾市城区2012年重点建设预备项目计划及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及责任人 | 区领导主要责任人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算 总投资 | 2012年主要前期工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城区工业园区首期项目 | 区经信局 游建雄 红草镇 陈伦腾 | 曾向镇 | 罗辉南 | 首期占地面积1800亩 | 200000 | 前期工作 |  |
|  | 汕尾又一城建设项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 | 陈镜炉 | 占地面积约884亩 | 400000 | 征地工作 |  |
|  | 金町湾旅游度假城 首期项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 | 邵银洲 | 占地面积56万平方米 酒店、景观设施建设 | 600000 | 征地等工作 |  |
|  | 好日子酒店项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 刘元海 | 陈镜炉 | 占地面积101266平方米 | 13000 | 征地等工作 |  |
|  | 沙舌滨海旅游开发及过海隧道建设项目 | 区旅游局 郑 晓 新港街道 陈朝鸿 | 程书航 | 黄义丞 | 占地面积5300平方米 | 500000 | 可研、勘测等工作 |  |
|  | 汕尾南方国际珠宝 名城项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 | 陈镜炉 | 拟建厂房、商场及酒店等 | 70000 | 征地工作 |  |
|  | 凤山小岛旅游开发项目 | 区旅游局 郑 晓 凤山街道 刘宗棍 | 程书航 | 庄惠娥 | 旅游景区设施建设及“三旧”改造 | 200000 | 前期工作 |  |
|  | 汕尾市世海中澳精密机械有限公司建设项目 | 区招商办 黄礼钗 香洲街道 吴城池 | 李振坚 | 吴大集 | 征地20000平方米，建厂房及综合楼等 | 10000 | 前期工作 |  |
|  | 深汕高速长沙湾出入口（汕头方向）工程项目 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 | 邝文泉 | 配套设施建设 | 3000 | 前期工作 |  |
|  | 汕尾建材家居城项目 | 红草镇 陈伦腾 | 李振坚 | 罗辉南 | 占地面积80000平方米 | 10000 | 前期工作 |  |
|  | 逸挥基金医院全科临床培训基地项目 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 | 吴大集 | 改扩建面积5450平方米 | 1730 | 筹集建设资金 |  |
|  | 汕尾市城区宝楼灌区改造工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈建新 | 中型灌区改造工程 | 4572 | 可研设计及立项报审前期工作 |  |
|  | 汕尾市城区红草马宫联围（马宫南湖-金町段）达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 二级堤防工程达标加固 | 4666 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
|  | 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 二级堤防工程达标加固 | 5523 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
|  | 汕尾市城区村村通 自来水工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邵银洲 | 改造及整合全区5宗农村自来水厂及其他附属配套工程 | 9500 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
|  | 捷胜渔港建设项目 | 捷胜镇 曾昭好 区海洋渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 | 邵银洲 | 占地面积67100平方米，建设码头、避风塘等 | 13000 | 前期工作 |  |
|  | 区人社局综合服务中心建设项目 | 区人社局 余鸿群 | 曾向镇 | 吴大集 | 占地面积5000平方米，项目建筑面积4800平方米 | 1500 | 前期工作 |  |

汕尾市城区协助2012年市重点

建设项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位及责任人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 厦深铁路项目汕尾段 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | S20线潮州至惠州高速公路汕尾段 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | 汕尾市城乡电网工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
|  | 汕尾市区防洪（潮）续建工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 |
|  | 市区金湖路东段 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 市区新湖大道南段 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 汕尾火车站站前广场 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 市区新衢路及华师附中 汕尾学校北侧道路 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 吴城池 | 李振坚 |
|  | 市区腾飞路西段 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
|  | ☆市区红海西路综合改造工程项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 吴城池 | 李振坚 |
|  | 华师附中汕尾学校二期工程 | 区教育局 林泽树 香洲街道 吴城池 | 罗光钊 |
|  | ☆市2012年度城镇保障性住房 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
|  | 市区碧桂园商住房A/C地块工程 | 东涌镇 罗覃呈 | 余汉生 |

汕尾市城区协助2012年市重点建设

预备项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任的单位及负责人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 广州至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | 龙川至汕尾铁路 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | 省道241线海丰园山岭至品清路段改建工程 | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | 汕尾市体育中心 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
|  | 汕尾至江西寻乌高速公路（S19向兴宁至汕尾段） | 区交通局 邝文泉 | 郑新钦 |
|  | 汕尾中心渔港 | 区海洋渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 |
|  | 深圳好日子酒店汕尾项目 | 区住建局 卓红钻 区招商办 黄礼钗 | 刘元海 |
|  | 市妇幼保健院新住院大楼 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 |
|  | 汕尾市理工职业技术学院 | 区教育局 林泽树 | 许昌林 |
|  | ☆沙舌滨海旅游开发及过海隧道、生态居住建设项目 | 区旅游局 许岸悦 | 程书航 |
|  | 市区金鹏路东段 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
|  | 汕尾理工职业学校校前路 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |

说明：按汕委办通〔2012〕2号文，加☆号指定区人民政府为责任单位。