|  | 汕尾市城区2013年重点建设项目计划及责任分工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 责任单位及责任人 | 区领导主要责任人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 计划 总投资 （万元） | 截止2012年底完成投资 （万元） |  | 2013年计划 |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资 （万元） |  | 主要建设 （工作）内容 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 290800 | 36200 |  | 88200 |  |  |  |  |
| 1 | 汕尾市真金店金银珠宝城项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 余汉生 | 陈镜炉 | 占地约70000平方米 | 续建 | 20000 | 3500 |  | 10000 |  | 建设厂房、员工宿舍、行政办公楼等 |  |  |
| 2 | 汕尾市展辉新湖工业区 新建项目 | 区经信局 游建雄 东涌镇 罗覃呈 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 占地20000平方米，建筑面积6000平方米 | 新建 | 3000 |  |  | 2500 |  | 建设综合楼一栋及配套设施 |  |  |
| 3 | 汕尾雅各胶丝花饰品有限公司新建项目 | 区外经贸局 黎炳林 马宫街道 陈昌利 | 李振坚 | 陈建新 | 占地62000平方米，总建筑面积6800平方米 | 新建 | 2000 |  |  | 1600 |  | 建设厂房、办公楼、宿舍及配套设施 |  |  |
| 4 | 高瞻实业有限公司农产品冷冻厂项目 | 区发改局 张祥文 东涌镇 罗覃呈 | 曾向镇 | 邵银洲 | 占地约20000平方米，总建筑面积35000平方米 | 续建 | 8600 | 5600 |  | 3000 |  | 土建后续工程及内部装修、设备购置安装 |  |  |
| 5 | 汕尾市环兴塑胶制品有限公司新建项目 | 区外经贸局 黎炳林 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 | 陈镜炉 | 总建筑面积17000平方米 | 新建 | 2000 |  |  | 1200 |  | 建设厂房、办公楼、员工宿舍及配套设施 |  |  |
| 6 | 汕尾市新湖生物科技有限公司新建项目 | 区经信局 游建雄 东涌镇 罗覃呈 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 占地22000平方米，总建筑面积12000平方米 | 新建 | 2000 |  |  | 2000 |  | 建设厂房、办公楼及配套设施 |  |  |
| 7 | 市区（红草）工业园区（汕尾市高新技术产业开发区）启动区首期项目 | 区经信局 游建雄 区科技文体局 郭乃坎 红草镇 陈伦腾 | 曾向镇 程书航 | 罗辉南 | 占地4平方公里 | 新建 | 150000 |  |  | 16000 |  | 基础设施建设 |  |  |
| 8 | 东涌变电站建设项目 | 区经信局 游建雄 东涌镇 罗覃呈 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 占地12000平方米，机房及设备安装 | 新建 | 6000 |  |  | 6000 |  | 机房及设备安装 |  |  |
| 9 | 马宫110千伏变电站建设项目 | 区经信局 游建雄 马宫街道 陈昌利 | 郑新钦 | 陈建新 | 占地面积15000平方米 | 续建 | 9500 | 8600 |  | 900 |  | 主体工程及配套建设 |  |  |
| 10 | 红草马宫堤围达标加固 工程 | 区水利局 刘留芳 红草镇 陈伦腾 | 何秀滔 | 罗辉南 | 二级堤围达标加固 | 续建 | 6900 | 4500 |  | 700 |  | 二级堤围达标加固 |  |  |
| 11 | 东涌镇小型农田水利示范镇建设工程项目 | 区水利局 刘留芳 东涌镇 罗覃呈 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 水渠、拦水陂、山塘加固改造，新建小堤防、小泵站等 | 续建 | 1200 | 300 |  | 900 |  | 农田水利基础设施建设 |  |  |
| 12 | 区5宗重点小（一）型病险水库除险加固工程项目 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 黄义丞 | 小（一）型水库除除加固，加固大坝、溢洪道和输水涵管 | 续建 | 1400 | 400 |  | 1000 |  | 水利基础设施建设 |  |  |
| 13 | 宝楼灌区节水改造工程 项目 | 区水利局 刘留芳 东涌镇 罗覃呈 | 何秀滔 | 陈建新 | 改造干支渠长度37.85公里及改造水闸等 | 新建 | 3000 |  |  | 1000 |  | 初步设计及工程施工 |  |  |
| 14 | 市区红海西路综合改造 工程项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 詹胜聪 | 李振坚 | 吴大集 | 道路拆迁改造及建设安置小区等 | 续建 | 16000 | 500 |  | 9000 |  | 道路拆迁改造及建设安置小区等 |  |  |
| 15 | 奎山社区居委会利用自有土地建设保障性住房项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 总建筑面积28000平方米，建设23层保障性住房一栋 | 新建 | 4000 |  |  | 2000 |  | 土建工程施工建设 |  |  |
| 16 | 汇港豪庭房地产建设项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 詹胜聪 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建设23层商住楼一栋 | 续建 | 7000 | 2600 |  | 4400 |  | 土建工程施工建设 |  |  |
| 17 | 万盛银湖湾房地产项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 占地130000平方米，建筑面积400000平方米 | 续建 | 10000 | 8000 |  | 2000 |  | 商住楼配套、装修及公共设施建设 |  |  |
| 18 | 香洲社区和顺下村盐属队安置楼建设项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 占地5200平方米，建筑面积23000平方米 | 新建 | 4500 |  |  | 2500 |  | 土建工程施工建设 |  |  |
| 19 | 深圳好日子酒店汕尾项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 刘元海 | 陈镜炉 | 占地面积101266 平方米 | 新建 | 13000 |  |  | 8000 |  | 酒店、展览中心及写字楼等建设 |  |  |
| 20 | 凤山妈祖文化产业园项目 | 区旅游局 郑 晓 凤山祖庙管理处 张昌富 | 程书航 | 庄惠娥 | 渔家陈列馆、戏剧表演区等建设 | 新建 | 2000 |  |  | 1000 |  | 渔家陈列馆、戏剧表演区等建设 |  |  |
| 21 | 汕尾岭峰休闲文化活动 中心项目 | 区外经贸局 黎炳林 红草镇 陈伦腾 | 李振坚 | 郑前军 | 建筑面积25000平方米 | 新建 | 1000 |  |  | 1000 |  | 建设休闲健身旅游设施 |  |  |
| 22 | 信诚物流配送中心建设 项目 | 区经信局 游建雄 东涌镇 罗覃呈 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 占地面积15000平方米 | 续建 | 5000 | 2000 |  | 3000 |  | 土建工程施工建设 |  |  |
| 23 | 汕尾逸挥基金医院肿瘤 防治中心建设项目 | 区卫生局 庄雄升 香洲街道 詹胜聪 | 程书航 | 吴大集 | 建七层大楼一栋，总建筑面积10240平方米 | 新建 | 8500 |  |  | 4500 |  | 土建工程施工建设 |  |  |
| 24 | 区妇幼保健院综合楼 建设项目 | 区卫生局 庄雄升 香洲街道 詹胜聪 | 程书航 | 吴大集 | 占地531平方米，建筑面积2620平方米 | 新建 | 700 |  |  | 700 |  | 建设综合楼一栋及配套设施 |  |  |
| 25 | 东涌卫生院续建项目 | 区卫生局 庄雄升 东涌镇 罗覃呈 | 程书航 | 陈镜炉 | 占地面积5300平方米，建筑面积1600平方米 | 续建 | 600 | 200 |  | 400 |  | 建住院综合楼2至4层 |  |  |
| 26 | 田家炳中学扩建项目 | 区教育局 林泽树 凤山街道 刘宗棍 | 许昌林 | 庄惠娥 | 总建筑面积18200平方米 | 新建 | 2900 |  |  | 2900 |  | 教学楼、土建工程等施工建设 |  |  |

汕尾市城区2013年重点建设预备项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目责任 单位及责任人 | 区领导主要责任人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资 （万元） | 2013年主要 前期工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 2111890 |  |  |
| 1 | 金町湾旅游度假村首期项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 | 邵银洲 | 占地面积56万平方米 酒店、景观设施建设 | 600000 | 征地等工作 |  |
| 2 | 华德国际商贸物流城 项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 占地面积1180亩，拟建多行业专业市场及生活配套设施 | 300000 | 征地工作 |  |
| 3 | 红星美凯龙建设项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 占地面积约884亩 | 400000 | 征地筹备工作 |  |
| 4 | 沙舌滨海旅游开发及 过海隧道建设项目 | 区旅游局 郑 晓 新港街道 李树荣 | 罗光钊 程书航 | 黄义丞 | 建设2000米过海隧道、度假酒店、生态居住区及游艇俱乐部 | 500000 | 前期工作 |  |
| 5 | 凤山小岛旅游开发项目 | 区旅游局 郑 晓 凤山街道 刘宗棍 | 程书航 | 庄惠娥 | 旅游景区设施建设及“三旧”改造 | 200000 | 前期工作 |  |
| 6 | 汕尾市世海中澳精密 机械有限公司建设项目 | 区招商办 黄礼钗 香洲街道 詹胜聪 | 李振坚 | 吴大集 | 征地20000平方米，建厂房及综合楼等 | 10000 | 前期工作 |  |
| 7 | 捷胜渔港建设项目 | 区海洋渔业局 庄厚樛 捷胜镇 曾昭好 | 何秀滔 | 邝文泉 | 占地67100平方米，建设码头、避风塘等 | 13000 | 前期工作 |  |
| 8 | 汕尾中心渔港建设项目 | 区海洋渔业局 庄厚樛 马宫街道 陈昌利 | 何秀滔 | 陈建新 | 渔业码头，护岸，港池、航道、锚地等疏浚建设，渔港管理中心、水电、消防、环保等配套设施 | 10690 | 前期工作 |  |
| 9 | 马宫联围达标加固工程项目 | 区水利局 刘留芳 马宫街道 陈昌利 | 何秀滔 | 陈建新 | 二级堤防工程达标加固 | 4700 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
| 10 | 捷胜海堤达标加固工程项目 | 区水利局 刘留芳 捷胜镇 曾昭好 | 何秀滔 | 邝文泉 | 二级堤防工程达标加固 | 5500 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
| 11 | 捷胜东坑湖水库新建 工程项目 | 区水利局 刘留芳 捷胜镇 曾昭好 | 何秀滔 | 邝文泉 | 水库库容980万立方米 | 8800 | 前期工作 |  |
| 12 | 区村村通自来水工程 项目 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邵银洲 | 改造全区5宗农村自来水厂及附属配套工程 | 9500 | 初步设计及报审等前期工作 |  |
| 13 | 区教育实验园区规划及 香洲中学新校建设项目 | 区教育局 林泽树 香洲街道 詹胜聪 | 许昌林 | 吴大集 | 占地20万平方米 | 40000 | 前期工作 |  |
| 14 | 区全民健身中心建设 项目 | 区科技文体局 郭乃坎 香洲街道 詹胜聪 | 程书航 | 郑前军 | 项目拟征地20000平方米 | 8200 | 前期工作 |  |
| 15 | 区人力资源和社会保障 综合服务中心建设项目 | 区人社局 余鸿群 | 曾向镇 | 吴大集 | 建筑面积4800平方米 | 1500 | 前期工作 |  |

汕尾市城区协助2013年市重点

建设项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位 及责任人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 汕尾市2013年城乡电网建设工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
|  | 厦深铁路项目汕尾段 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
|  | 省道242线汕尾市区至火车站公路改建工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
|  | 埔边至汕尾市区公路路面改造工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
|  | 市区金湖路东段 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 市区新湖大道南段 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 汕尾火车站站前广场 | 区住建局 卓红钻 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
|  | 汕尾大道市政道路改造工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
|  | ☆市区红海西路综合改造工程项目 | 区住建局 卓红钻 香洲街道 詹胜聪 | 李振坚 |
|  | 中国（汕尾）民间文化艺术馆 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
|  | 汕尾市体育中心 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
|  | 市第三人民医院 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 |
|  | ☆市2013年公共租赁住房 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |

汕尾市城区协助2013年市重点

建设预备项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任的单位 及负责人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州至汕尾铁路 | 区发改局 张祥文 | 曾向镇 |
| 2 | 龙川至汕尾铁路 | 区发改局 张祥文 | 曾向镇 |
| 3 | 珠东沿海快速通道（市域城际快速干道）汕尾市区至海丰段、陆丰段 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
| 4 | 汕尾中心渔港 | 区海洋渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 |
| 5 | 粤东水产物流商贸中心 | 区海洋渔业局 庄厚樛 香洲街道 詹胜聪 | 何秀滔 |
| 6 | - 深汕产业转移工业园东片区 扩园（市区工业园）启动区项目 | 区经信局 游建雄 红草镇 陈伦腾 | 曾向镇 |
| 7 | ☆红星美凯龙 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
| 8 | ☆金町湾旅游度假村首期项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 |
| 9 | ☆深圳好日子酒店汕尾项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 刘元海 |
| 10 | ☆华德国际商贸物流城项目 | 区招商办 黄礼钗 东涌镇 罗覃呈 | 李振坚 |
| 11 | 汕尾市中等职业技术学校 建设项目 | 区教育局 林泽树 | 许昌林 |
| 12 | 汕尾市福利院 | 区民政局 黄 超 | 何秀滔 |

说明：按汕委办通〔2013〕9号文，加“☆号项目责任单位为区人民政府。

中共汕尾市城区委办公室          2013年5月10日印发