| 汕尾市城区2014年重点建设项目计划及责任分工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 及负责人 | 区领导 主要责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 计划 总投资 （万元） | 截止2013年底预计完成投资 （万元） | 2014年计划 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资（万元） | 主要建设（工作）内容 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 2446500 | 41200 | 100800 |  |  |
| 1 | 汕尾红草产业转移工业园（含广东汕尾高新技术产业开发区红草片区） | 红草镇 陈伦庭 区经信局 游建雄 区发改局 张祥文 区科技文体局 郭乃坎 | 曾向镇 | 罗辉南 | 园区规划建设占地面积17.4平方公里，起步区建设占地面积4.4平方公里 | 新建 | 100000 |  | 10000 | 征地、地上物补偿工作及道路、供电、给排水等设施建设 |  |
| 2 | 市城区汽车城项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积53000平方米 | 新建 | 80000 |  | 5000 | 征地、地上物补偿以及汽车销售服务配套设施建设 |  |
| 3 | 汕尾真金店金银珠宝城项目 | 东涌镇 黄贤锐 区招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 余汉生 | 陈镜炉 | 占地面积约70000平方米 | 续建 | 20000 | 3500 | 5000 | 厂房、员工宿舍及行政综合办公楼等设施建设 |  |
| 4 | 高瞻实业有限公司农产品冷冻厂项目 | 东涌镇 黄贤锐 区发改局 张祥文 | 曾向镇 | 邵银洲 | 占地面积约20000平方米，总建筑面积35000平方米 | 续建 | 8600 | 7500 | 1100 | 土建后续工程及内部装修，设备购置安装 |  |
| 5 | 汕尾市城区红卫渔网加工厂新建项目 | 捷胜镇 曾昭好 | 郑新钦 | 邝文泉 | 占地面积5200平方米 | 新建 | 600 |  | 600 | 厂房综合楼建设 |  |
| 6 | 红草马宫堤围达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 达标加固堤围17.88公里 | 续建 | 6900 | 4600 | 1800 | 加固红草海梧堤段3.2公里 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 及负责人 | 区领导 主要责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 计划 总投资 （万元） | 截止2013年底预计完成投资 （万元） | 2014年计划 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资（万元） | 主要建设（工作）内容 |  |
| 7 | 汕尾市城区红草马宫联围达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 达标加固海堤8.16公里 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 达标加固海堤8.16公里 |  |
| 8 | 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 捷胜镇 曾昭好 | 何秀滔 | 邝文泉 | 达标加固海堤12.2公里 | 新建 | 7100 |  | 7100 | 达标加固海堤12.2公里 |  |
| 9 | 捷胜龟龄岛东南人工鱼礁区项目 | 区海洋渔业局 庄厚樛 捷胜镇 曾昭好 | 何秀滔 | 邝文泉 | 人工鱼礁区建设 | 新建 | 1300 |  | 1300 | 人工渔礁区建设 |  |
| 10 | 汕尾市城区防护林工程2013年中央预算内投资项目 | 区林业局 林楚城 | 何秀滔 | 罗辉南 | 人工造林1万亩，补植套种2万亩，封山育林1万亩 | 新建 | 1600 |  | 1600 | 人工造林1万亩，补植套种2万亩，封山育林1万亩 |  |
| 11 | 汕尾市城区2013年森林抚育补贴试点项目 | 区林业局 林楚城 | 何秀滔 | 罗辉南 | 抚育面积3万亩 | 新建 | 600 |  | 600 | 抚育面积3万亩 |  |
| 12 | 万盛银湖湾房地产项目 | 区住建局 卓红钻 区外经贸局 黎炳林 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建筑面积86000平方米 | 续建 | 8000 | 6700 | 1300 | 建设商住楼及配套设施 |  |
| 13 | 天明金海明珠房地产项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建设29层商住楼4栋 | 新建 | 35000 |  | 15000 | 土建工程 |  |
| 14 | 泰豪世纪豪庭房地产项目 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 吴大集 | 建筑面积67000平方米 | 续建 | 10000 | 7000 | 3000 | 收尾工程及配套设施建设 |  |
| 15 | 奎山社区利用自有土地建设保障性住房 | 区住建局 卓红钻 凤山街道 刘宗棍 | 李振坚 | 庄惠娥 | 23层保障性住房，建筑面积28000平方米 | 续建 | 4000 | 1300 | 2700 | 土建工程 |  |
| 16 | 汕尾市城区凤飞山至捷胜公路首期建设工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 二级公路32公里 | 续建 | 8800 | 5500 | 1200 | 路基路面工程 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 及负责人 | 区领导 主要责任人 | 区领导协管 责任人 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 计划 总投资 （万元） | 截止2013年底预计完成投资 （万元） | 2014年计划 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划投资（万元） | 主要建设（工作）内容 |  |
| 17 | 金町湾旅游度假区项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 | 陈建新 | 规划占地面积450亩，建设旅游酒店、景观设施及综合地产 | 新建 | 2000000 |  | 5000 | 征地拆迁、土地平整等工作 |  |
| 18 | 汕尾宝亚实业有限公司建设项目 | 东涌镇 黄贤锐 区外经贸局 黎炳林 区招商办 黄礼钗 | 刘元海 | 陈镜炉 | 酒店、中西餐饮、休闲娱乐、健身保健等设施建设 | 续建 | 29600 | 2300 | 3900 | 酒店、中西餐饮、休闲娱乐、健身保健等设施建设 |  |
| 19 | 汕尾岭峰休闲度假有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区外经贸局 黎炳林 | 李振坚 | 郑前军 | 中西餐饮、休闲娱乐、生态农业旅游观光等设施建设 | 续建 | 3500 | 1600 | 1900 | 公园、生态农业旅游观光、休闲娱乐设施的建设工作 |  |
| 20 | 华德国际商贸物流城项目 | 东涌镇 黄贤锐 区招商办 黄礼钗 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 占地面积820亩，专业市场及生活配套设施建设 | 新建 | 50000 |  | 10000 | 征地及土建工程 |  |
| 21 | 汕尾“又一居”红星美凯龙建设项目 | 东涌镇 黄贤锐 区招商办 黄礼钗 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 占地面积约884亩 | 新建 | 40000 |  | 6000 | 征地及土建工程 |  |
| 22 | 凤山妈祖文化产业园项目 | 凤山祖庙旅游管理处 张昌富 区旅游局 郑 晓 | 程书航 | 庄惠娥 | 原生态疍家文化体验区（含渔家陈列馆）、旅游酒店、美食购物街、游客休闲中心、旅游游艇码头、观海亭等建设 | 新建 | 12000 |  | 3000 | 原生态疍家文化体验区（含渔家陈列馆）、旅游酒店、美食购物街 |  |
| 23 | 逸挥基金医院肿瘤防治中心项目 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 | 吴大集 | 占地1680平方米 | 续建 | 8500 | 500 | 4000 | 七层综合楼主体工程建设工作 |  |
| 24 | 城区妇幼保健院综合楼项目 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 | 吴大集 | 首期建设总建筑面积2600平方米，主要建设四层综合楼一栋及其他配套设备 | 续建 | 800 | 200 | 600 | 四层综合楼建设 |  |
| 25 | 田家炳中学新教学楼项目 | 区教育局 林泽树 | 许昌林 | 庄惠娥 | 占地面积2600平方米，建3栋5层教学楼，建筑面积11700平方米。 | 续建 | 3100 | 500 | 2600 | 场地平整及土建工程等 |  |

| 汕尾市城区2014年重点建设预备项目计划及责任分工表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 及责任人 | 区领导 主要负责人 | 区领导 协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资（万元） | 2014年主要前期 工作内容 | 备注 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 376400 |  |  |
| 1 | 广新防伪溯源基地建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地10万平方米 | 30000 | 征地补偿及申报工作 |  |
| 2 | 海达舍阁药业项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地400亩 | 25000 | 征地补偿及申报工作 |  |
| 3 | 省建工集团盾构机建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 规划设计、征地拆迁 | 40000 | 规划设计、征地拆迁 |  |
| 4 | 马宫中心渔港建设项目及汕尾（马宫）海洋渔业产业园区 | 马宫街道 陈昌利 区海洋渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 | 邵银洲 | 渔港改造升级、水产品贸易市建设等 | 200000 | 规划设计、征地拆迁、项目报批立项等前期工作 |  |
| 5 | 汕尾市城区防护林工程2014年中央预算内投资项目 | 区林业局 林楚城 | 何秀滔 | 罗辉南 | 人工造林0.8万亩，补植套种2万亩，封山育林1万亩 | 1600 | 做好备耕工作 |  |
| 6 | 逸挥基金医院全科医生临床培养基地建设项目 | 区卫生局 庄雄升 | 程书航 | 吴大集 | 总建筑面积1200平方米，主要建设临床技能模拟训练中心、教学用房、学员宿舍、示教病房及全科医学示教训练用房等 | 3800 | 前期工作 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目责任单位 及责任人 | 区领导 主要负责人 | 区领导 协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资（万元） | 2014年主要前期 工作内容 | 备注 |
| 7 | 区全民健身中心建设项目 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 | 郑前军 | 项目拟征地20000平方米 | 8200 | 项目立项、征地 |  |
| 8 | 汕尾百福珠宝有限公司 | 区外经贸局 黎炳林 | 李振坚 | 邵银洲 | 建设规模计划征地2万平方米，建设珠宝首饰设计中心及品牌制造 | 6200 | 办理项目立项以及完成申请设立报批工作，并做好建设整体规划 |  |
| 9 | 汕尾市城区宝楼灌区节水改造工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈建新 | 中型灌区改造 | 3100 | 争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 10 | 汕尾市城区南门涌小流域综合治理工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 小流域综合治理，治理面积36平方公里。 | 900 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 11 | 汕尾市城区五雅小流域综合治理工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 小流域综合治理，治理面积56平方公里。 | 2800 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 12 | 捷胜东坑湖水库新建工程项目 | 捷胜镇 曾昭好 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 水库库容980万立方米 | 8800 | 前期工作 |  |
| 13 | 岭峰国际印刷包装商城项目 | 区外经贸局 黎炳林 | 李振坚 | 郑前军 | 印刷、包装产品及原辅料、培训、研发 | 39000 | 征地等前期工作 |  |
| 14 | 香洲中学新校区建设项目 | 区教育局 林泽树 香洲街道 詹胜聪 | 许昌林 | 郑前军 | 建筑面积70000平方米的规范化学校。 | 7000 | 理顺完成征地报建手续。 |  |

汕尾市城区协助2014年市重点

建设项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位 及负责人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾市2014年城乡电网建设工程及农网应改未改项目 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 2 | 汕尾市区东涌输变电工程 | 东 涌 镇 黄贤锐 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 3 | 汕尾市区品清（东涌）输变电工程 | 东 涌 镇 黄贤锐 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 4 | 省道242线汕尾市区至火车站公路改建及市政配套工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
| 5 | 2014年汕尾无线网络优化建设工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 6 | 2014年汕尾全光网络建设工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 7 | 信利光电新型嵌入式单片结构触控屏生产线建设 | 区外经贸局 黎炳林 | 李振坚 |
| 8 | 汕尾市生活垃圾无害化处理中心首期工程 | 区环卫局 蔡位群 | 李振坚 |
| 9 | 汕尾火车站站前广场及周边市政道路 | 东 涌 镇 黄贤锐 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 10 | 市区金湖路东段 | 东 涌 镇 黄贤锐 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 11 | 市区新湖大道南段 | 东 涌 镇 黄贤锐 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 12 | 市区金鹏路及文德路北段 | 香洲街道 詹胜聪 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 13 | 市区供水管网改扩建工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 14 | 市区品清湖海域空间整理和西北部海岸景观综合整治工程 | 区海洋渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 |
| 15 | 市民体育广场（体育中心一期） | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
| 16 | 中国（汕尾）民间文化艺术馆 | 区科技文体局 郭乃坎 | 程书航 |
| 17 | 金町湾旅游度假区项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 |
| 18 | 市区黄金海岸大酒店 | 凤山街道 刘宗棍 区外经贸局 黎炳林 | 李振坚 |
| 19 | 沿海快速通道汕尾市区至陆丰、海丰（支线）新建工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
| 20 | 汕尾市区工业大道西段市政综合工程 | 凤山街道 刘宗棍 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |