汕尾市城区2015年重点建设项目计划及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及 负责人 | 区领导主要负责人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 建设阶段 | 计划 总投资 | 截止2014年底预计完成投资 | 2015年计划 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 投资 | 主要建设 （工作）内容 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 1290300 | 14750 | 256600 |  |  |
| 工业项目 |  |  |  |  |  |  | 920000 | 5000 | 121000 |  |  |
| 1 | 汕尾高新区红草园区项目 | 红草镇 陈伦庭 区经信局 游建雄 区发改局 张祥文 | 曾向镇 | 罗辉南 | 园区规划建设占地面积21平方公里，起步区建设占地面积4.4平方公里 | 续建 | 100000 | 1000 | 30000 | 征地、地上物补偿工作及基础设施建设等 |  |
| 2 | 汕尾真金店金银珠宝城项目 | 东涌镇 黄贤锐 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 余汉生 | 陈镜炉 | 占地面积约70000平方米 | 续建 | 20000 | 4000 | 6000 | 厂房、员工宿舍及行政综合办公楼等设施建设 |  |
| 3 | 胜大光电工业城项目 | 红草镇 陈伦庭 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 曾向镇 | 罗辉南 | 建设胜大光电工业城,建设智能手机触摸屏与液晶屏生产线 | 新建 | 300000 |  | 25000 | 完成土地摘牌，项目立项、开工建设 |  |
| 4 | 南储仓储冷链物流园项目 | 红草镇 陈伦庭 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 曾向镇 | 罗辉南 | 用地150亩，建设海产品加工、仓储物流园 | 新建 | 50000 |  | 20000 | 征地、立项及厂房建设等 |  |
| 5 | 宝民汽车用品导航仪项目 | 红草镇 陈伦庭 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地25亩，建设厂房等 | 新建 | 10000 |  | 10000 | 建设厂房 |  |
| 6 | 恒美珍珠研产销项目 | 红草镇 陈伦庭 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地24亩，建设厂房 | 新建 | 40000 |  | 15000 | 建设厂房 |  |
| 7 | 汕尾海达舍画阁药业基地项目 | 红草镇 陈伦庭 招商办 黄礼钗 区经信局 游建雄 | 曾向镇 | 罗辉南 | 用地292亩，建设药业基地 | 新建 | 400000 |  | 15000 | 征地补偿，项目立项报批和厂房建设 |  |
| 交通能源项目 |  |  |  |  |  |  | 65500 | 1000 | 41500 |  |  |
| 8 | 汕尾高新区红草园区道路建设首期项目 | 红草镇 陈伦庭 | 曾向镇 | 罗辉南 | 建设内容为三和路、红草西路、红草西一路、红草东二路，包括道路、桥梁、护坡、给排水、交通、照明、绿化、管线工程及配套等。 | 新建 | 19000 |  | 19000 | 三和路，全长2293m，红线宽度36m；红草西路，全长1581m，红线宽度24m；红草西一路，全长451m，红线宽度12m。红草东二路，全长1091m，红线宽度18m。 |  |
| 9 | 深汕高速长沙湾互通立交改建工程 | 马宫街道 陈昌利 区交通局 曾向平 | 郑新钦 | 陈建新 | 深汕西往汕头方向互通改造，征地4万平方米 | 续建 | 3500 | 1000 | 2500 | 完成长沙湾高速公路出入口双向互通 |  |
| 10 | 汕尾市金泰阳电力有限公司凤山50MW太阳能电站示范基地项目 | 凤山街道 刘宗棍 区发改局 张祥文 区经信局 游建雄 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 建设100MW太阳能电站基地 | 新建 | 43000 |  | 20000 | 太阳能光伏系统建设 |  |
| 服务业项目 |  |  |  |  |  |  | 73500 | 1800 | 12000 |  |  |
| 11 | 市城区汽车城项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积47000平方米，建设汽车销售贸易中心 | 续建 | 70000 | 300 | 10000 | 建设汽车销售贸易中心 |  |
| 12 | 汕尾岭峰休闲度假有限公司建设 项目 | 红草镇 陈伦庭 区外经贸局 黎炳林 区旅游局 郑 晓 | 胡春莲 | 郑前军 | 中西餐饮、休闲娱乐、生态农业旅游观光等设施建设 | 续建 | 3500 | 1500 | 2000 | 公园、生态农业旅游观光、休闲娱乐设施建设 |  |
| 城建项目 |  |  |  |  |  |  | 199000 | 5500 | 58000 |  |  |
| 13 | 市区红海西路综合改造工程项目 | 香洲街道 詹胜聪 区住建局 卓红钻 | 李振坚 | 张淑娟 | 拆迁补偿、落实建设用地、建设安置房等 | 续建 | 16000 | 500 | 10000 | 拆迁补偿、落实建设用地、建设安置房等 |  |
| 14 | 金町湾旅游综合地产 项目 | 马宫街道 陈昌利 区旅游局 郑 晓 | 余汉生 | 陈建新 邵银洲 | 集旅游度假、酒店、风情商业街、居住于一体的城市综合体项目 | 新建 | 110000 |  | 30000 | 平整、主体建筑 |  |
| 15 | 金海明珠房地产项目 | 凤山街道 刘宗棍 区住建局 卓红钻 | 李振坚 | 庄惠娥 | 建设29层商住楼4栋 | 续建 | 35000 | 5000 | 10000 | 主体建筑 |  |
| 16 | 新地豪苑 项目 | 东涌镇 黄贤锐 区住建局 卓红钻 | 李振坚 | 陈镜炉 | 总建筑面积23万平方米商住房 | 新建 | 38000 |  | 8000 | 主体建筑 |  |
| 水利项目 |  |  |  |  |  |  | 16000 |  | 16000 |  |  |
| 17 | 汕尾市城区2014年小型农田水利重点县建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 郑前军 | 改造渠道18.9公里,改造水陂2处,清淤沟渠7.2公里。 | 新建 | 2500 |  | 2500 | 改造渠道18.9公里,改造水陂2处,清淤沟渠7.2公里。 |  |
| 18 | 汕尾市城区红草马宫联围达标加固工程 | 马宫街道 陈昌利 红草镇 陈伦庭 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邵银洲 | 达标加固海堤8.16公里 | 新建 | 6500 |  | 6500 | 达标加固海堤8.16 公里 |  |
| 19 | 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程 | 捷胜镇 曾昭好 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 达标加固海堤12.2公里 | 新建 | 7000 |  | 7000 | 达标加固海堤12.2 公里 |  |
| 社会事业项目 |  |  |  |  |  |  | 16300 | 1450 | 8100 |  |  |
| 20 | 逸挥基金医院肿瘤防治中心项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 占地1680平方米 | 续建 | 8500 | 500 | 3000 | 七层综合楼主体工程建设工作 |  |
| 21 | 城区妇幼保健院综合楼项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 首期建设总建筑面积2600平方米，主要建设四层综合楼一栋及其他配套设备 | 续建 | 800 | 300 | 500 | 四层综合楼建设 |  |
| 22 | 东涌镇卫生院门诊住院综合楼项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 项目总占地3500平方米，总建筑面积约3360平方米。 | 续建 | 700 | 100 | 400 | 二期工程一至三层基础建设 |  |
| 23 | 汕尾逸挥基金医院全科医生培训基地项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 总建筑面积6640m | 续建 | 3200 | 50 | 1600 | 主体工程 |  |
| 24 | 田家炳中学新教学楼项目 | 区教育局 林泽树 | 郑新钦 | 庄惠娥 | 占地面积2600平方米，总建筑面积1230平方米。 | 续建 | 3100 | 500 | 2600 | 平整及土建工程 |  |

汕尾市城区2015年重点建设预备项目计划及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及负责人 | 区领导主要负责人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2015年主要前期工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 706200 |  |  |
| 1 | 汕尾世海中澳精密机械有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积30000平方米 | 10000 | 前期工作 |  |
| 2 | 汕尾冠宝食品有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积20000平方米 | 20000 | 前期工作 |  |
| 3 | 汕尾申华纺织有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积30000平方米 | 30000 | 前期工作 |  |
| 4 | 汕尾建辉灯饰有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积40000平方米 | 50000 | 前期工作 |  |
| 5 | 广东银鹏康明斯动力城（汕尾新厂区） | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地面积100000平方米 | 100000 | 前期工作 |  |
| 6 | 汕尾市扬越服饰研发制造基地项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积20000平方米 | 30000 | 前期工作 |  |
| 7 | 岭峰国际印刷包装商城项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积150000平方米 | 50000 | 前期工作 |  |
| 8 | 广东宝塑科技（汕尾）有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积40000平方米 | 50000 | 前期工作 |  |
| 9 | 汕尾金之钻珠宝园项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积40000平方米 | 50000 | 前期工作 |  |
| 10 | 汕尾基达玩具有限公司建设项目 | 红草镇 陈伦庭 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地面积66000平方米 | 15000 | 前期工作 |  |
| 11 | 新港过海通道建设项目 | 新港街道 彭少华 区交通局 曾向平 | 郑新钦 | 黄义丞 | 建设长2000米过海通道及度假酒店、生态居住区及游艇俱乐部等设施 | 250000 | 前期工作 |  |
| 12 | 汕尾市城区宝楼灌区节水改造工程 | 区水利局 刘留芳 东涌镇 黄贤锐 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 中型灌区节水改造 | 3100 | 争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 13 | 汕尾市城区红草镇晨洲水闸除险加固工程 | 区水利局 刘留芳 红草镇 陈伦庭 | 何秀滔 | 郑前军 | 中型水闸除险加固 | 600 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 14 | 汕尾市城区红草镇平洲水闸重建工程 | 区水利局 刘留芳 红草镇 陈伦庭 | 何秀滔 | 郑前军 | 中型水闸拆除重建 | 1700 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 15 | 汕尾市城区红草镇南西截洪水闸重建工程 | 区水利局 刘留芳 红草镇 陈伦庭 | 何秀滔 | 罗辉南 | 中型水闸拆除重建 | 2200 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 16 | 汕尾市城区马宫镇盐町上水闸重建工程 | 区水利局 刘留芳 马宫街道 陈昌利 | 何秀滔 | 陈建新 | 中型水闸拆除重建 | 1500 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 17 | 汕尾市城区马宫镇渡头水闸重建工程 | 区水利局 刘留芳 马宫街道 陈昌利 | 何秀滔 | 邵银洲 | 中型水闸拆除重建 | 1500 | 完成项目立项审批工作，争取上级尽快下达建设资金，工程上马建设。 |  |
| 18 | 汕尾市城区防护林工程2015年中央预算内投资项目 | 区林业局 林楚城 | 何秀滔 | 罗辉南 | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 | 600 | 规划设计及项目申报 |  |
| 19 | 市区教育实验园区 | 香洲街道 詹胜聪 区教育局 林泽树 | 郑新钦 | 张淑娟 | 教育园区设施建设 | 40000 | 前期工作 |  |

汕尾市城区协助2015年市重点建设项目责任分工

| 序号 | 项目名称 | 区协管责任单位 及负责人 | 区协管责任领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾市区马宫输变电工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 2 | 汕尾市区东涌镇输变电工程 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 3 | 省道242线汕尾市区至火车站公路改建及市政配套工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
| 4 | 深汕高速公路长沙湾互通立交改造工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 |
| 5 | 黄金海岸国际大酒店 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 |
| 6 | 市区工业大道西段市政综合工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 7 | 市区金鹏路市政工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 8 | 汕尾火车站站前广场及周边市政道路工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 9 | 汕尾市区供水管网改扩建工程 | 区住建局 卓红钻 | 李振坚 |
| 10 | 汕尾市体育中心 | 区科技文体局 郭乃坎 | 胡春莲 |
| 11 | 中国（汕尾）民间文化艺术馆 | 区科技文体局 郭乃坎 | 胡春莲 |
| 12 | 汕尾（马宫）海洋渔业科技产业园区 | 区海洋与渔业局 庄厚樛 | 何秀滔 |
| 13 | 高新区冷链物流园 | 红草镇 陈伦庭 | 曾向镇 |