汕尾市城区2016年重点建设项目计划方案及责任分工表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及 负责人 | 区领导主要负责人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2015年底预计完成投资 | 2016年投资计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 资金来源 |  |  |  |  |  |  | 主要建设内容 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中央财政 | 省财政 | 市县财政 | 企业 自有 | 外商投资 | 银行贷款 | 其他 |  |
| 1 | 比亚迪新能源汽车项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 在红草高新区研发研究新能源汽车零部件及新能源产品、消费类电子产品及电子产品零部件项目 | 2016-2020 | 225000 |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 前期工作、征地、厂房建设 |
| 2 | 信利国际有限公司TFT5代线项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地450亩，建设厂房等。 | 2016-2018 | 400000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 建设厂房、综合楼等生产基地 |
| 3 | 肯迪文（英国）品牌服装公司K&C英国品牌服务项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地150亩，建设厂房，添置设施等 | 2016-2018 | 30000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 建设厂房，添置设施等 |
| 4 | 广东金泰丰食品有限公司速冻食品建设项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 建设生产车间，员工宿舍，配电房和污水处理设施等 | 2016-2018 | 4000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设生产车间，员工宿舍 |
| 5 | 南储汕尾海洋食品冷链物流中心 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 总建筑面积40100平方米，建设冷冻库、贮藏库等 | 2016-2018 | 51000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设冷冻库、贮藏库等 |
| 6 | 汕尾市宝民汽车用品新建项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 建设厂房4栋和综合楼1栋，总建筑面积25000平方米。 | 2015-2017 | 5000 | 1500 | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  | 建设厂房4栋和综合楼1栋 |
| 7 | 珠盈珠宝首饰厂首期工程 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地24亩，建设厂房等。 | 2015-2017 | 40000 |  | 2500 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 建设厂房 |
| 8 | 城区龙溪至安华公路改建工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 | 陈镜炉 | 建设三级公路5公里 | 2016 | 1300 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  | 建设三级公路5公里 |
| 9 | 汕尾高新区红草园区道路建设首期项目 | 红草镇 施培良 | 曾向镇 | 郑前军 | 建设内容为三和路、红草东二路，包括道路、桥梁、护坡、给排水、交通、照明、绿化、管线工程及配套等。 | 2015-2017 | 19000 | 3000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  |  | 建设内容为三和路、红草东二路，包括道路、桥梁、护坡、给排水、交通、照明、绿化、管线工程及配套等。 |
| 10 | 汕尾市城区中央财政小型农田水利重点县建设工程(2016年度) | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km；小型。 | 2016-2017 | 2600 |  | 2600 | 1200 | 800 | 200 |  |  |  | 400 | 改造渠道33.8km、改造水陂4处、清淤沟渠3.5km。 |
| 11 | 汕尾市城区宝楼灌区节水改造工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 清淤及改造主、干渠道长22.06km，维修及拆除重建穿堤建筑物共88座；中型。 | 2016-2017 | 2400 |  | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  |  | 清淤及改造主干渠道长22.06km维修及拆除重建穿堤建筑物共88座； |
| 12 | 汕尾市城区红草马宫联围海堤达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 陈建新 邵银洲 | 达标加固海堤8.16公里 | 2015-2016 | 5100 | 400 | 1600 |  | 1600 |  |  |  |  |  | 达标加固海堤8.16公里 |
| 13 | 汕尾市城区捷胜海堤达标加固工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 邝文泉 | 达标加固海堤12.2公里 | 2015-2016 | 6100 | 500 | 1900 |  | 1900 |  |  |  |  |  | 达标加固海堤12.2公里 |
| 14 | 汕尾市城区村村通自来水工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 曾向勤黄义丞 | 建设东涌镇、红草镇供水区、捷胜镇、新港街道新港芳荣村、凤山街道芦列坑村5个供水片区。 | 2016-2017 | 1700 |  | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  | 建设东涌镇、红草镇供水区、捷胜镇、新港街道新港芳荣村、凤山街道芦列坑村5个供水片区。 |
| 15 | 汕尾龟龄岛东国家级海洋牧场示范区 | 区海洋与渔业局李树荣 | 何秀滔 | 邝文泉 | 建设人工鱼礁3座，投放面积5.04万平方米；管护平台1座，面积约0.1万平方米；科普展示平台1座，面积约0.2万平方米；建设大型海藻场1个，面积约0.1平方公里等。 | 2016-2020 | 490000 |  | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 礁体设计、建设人工鱼礁、管护平台、大型海藻场等 |
| 16 | 汕尾市城区防护林工程2016年中央预算内投资项目 | 区林业局 | 何秀滔 | 曾向勤 黄义丞 | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 | 2016-2017 | 1000 |  | 1000 | 500 | 100 | 400 |  |  |  |  | 人工造林6000亩，封山育林20000亩 |
| 17 | 保利金町湾旅游度假区项目 | 马宫街道 陈昌利 | 余汉生 | 陈建新 邵银洲 | 建设住宅、公寓、酒店 | 2015-2018 | 300000 | 80000 | 80000 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 建设住宅、公寓、酒店 |
| 18 | 汕尾市城区教师公租房项目 | 区住建局 卓红钻区教育局 林泽树 | 李振坚 | 陈镜炉 | 总建筑面积1.8万平方米，建公租房306套 | 2015-2017 | 6000 | 2000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 | 总建筑面积1.8万平方米，建公租房306套 |
| 19 | 市区红海西路综合改造工程项目 | 汕尾市城区红海西路征地拆迁安置建设工程指挥部 | 李振坚 | 张淑娟 | 拆迁补偿、落实建设用地、建设安置房等 | 2015-2017 | 20000 | 500 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 落实建设用地、建设安置房等 |
| 20 | 汕尾市城区捷胜粮食储备库项目 | 区粮食局 何宏源 | 余汉生 | 邝文泉 | 建设标准化仓库6座，容量5.34万吨。 | 2016-2017 | 6000 |  | 6000 | 1500 |  |  |  |  | 4500 |  | 建设标准化仓库6座，容量5.34万吨。 |
| 21 | 凤山祖庙旅游区妈祖文化旅游景点建设项目 | 区旅游局 郑 晓 区凤山祖庙旅游区管理处 张昌富 | 胡春莲 | 庄惠娥 | 改造建设广场舞台、妈祖圣迹馆、海陆丰戏剧园、生态旦家园等 | 2016 | 800 |  | 800 |  | 600 | 50 |  |  |  | 150 | 改造建设广场舞台、妈祖圣迹馆、海陆丰戏剧园、生态旦家园等 |
| 22 | 铜鼎山旅游区配套工程 | 区旅游局 郑 晓 | 胡春莲 | 郑前军 | 建设半山度假别墅群、4星级度假酒店等 | 2016-2017 | 5000 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 建设半山度假别墅群、4星级度假酒店等 |
| 23 | 汕尾昌安海鲜美食商业城项目 | 区招商办 黄礼钗 | 何秀滔 | 张淑娟 | 建设海产品干货、地方特色美食街及度假酒店。 | 2016-2018 | 50000 |  | 5500 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 征地、土建工程 |
| 24 | 城区卫生和人口计划生育系统信息化建设体系项目（含汕尾逸挥基金医院信息化建设项目及基层医疗卫生机构信息化建设项目） | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 中心机房建设：在逸挥基金医院建设一个标准中心机房；2.网络建设：建设一个覆盖全区7个镇（街道）及各医疗卫生计生单位的信息系统网络；3.终端设备建设：配套一系列相应的工作站及自助服务终端；4.软件系统建设：构建一套以全民健康信息综合管理为中心，以卫生人口计生共用数据库为基础的公共卫生信息系统、人口计生社会公众服务系统、卫生电子政务系统、医疗服务信息系统、卫生科研教育信息系统提供综合应用平台。 | 2015-2020 | 计划总投资4600万元，含逸挥医院信息化建设项目3000万元。 |  | 4600 | 1000 | 1000 | 500 |  |  | 1500 | 600 | 中心机房建设、网络安全建设、综合布线及信息化网络平台建设 |
| 25 | 逸挥基金医院肿瘤防治中心项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 占地1680平方米，七层综合楼主体工程建设工作 | 2015-2017 | 8500 | 300 | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 完成主体建筑 |
| 26 | 汕尾逸挥基金医院全科医生培训基地项目 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 在院内建设涵盖临床技能模拟训练中心、教学用房、学员宿舍，培训基地停车场及食堂等。 | 2015-2016 | 3200 | 50 | 2700 | 1000 |  |  |  |  |  | 1700 | 完成主体建筑 |
| 27 | 汕尾市城区妇幼保健院综合楼 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 张淑娟 | 项目总占地3000平方米，续建筑面积约5000平方米，建设内容是建五至十二层综合楼。 | 2015-2016 | 1500 |  | 1500 | 110 | 650 | 390 |  |  |  | 350 | 续建五至十二层 |
| 28 | 汕尾市城区东涌镇卫生院门诊住院综合楼 | 区卫计局 庄雄升 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 项目总占地3500平方米，总建筑面积约3325平方米，建设内容是建6层门诊住院综合楼1栋，院区环境和消防等辅助设施 | 2015-2016 | 800 | 33 | 800 | 150 | 300 | 300 |  |  |  | 50 | 一至六层综合楼一栋 |
| 29 | 城区教育创强创均系列项目 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 | 曾向勤 黄义丞 | 新建教学楼、教学楼修缮、运动场标准化建设及配套设施建设等。 | 2016 | 36000 | 6000 | 30000 | 600 | 6000 | 400 |  |  | 23000 |  | 新建教学楼、教学楼修缮、运动场标准化建设及配套设施建设等。 |
| 30 | 田家炳中学新建教学楼建设项目 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 | 庄惠娥 | 建3栋五层教学楼及附属工程等，总建筑面积11745平方米 | 2016-2017 | 2900 |  | 2900 |  |  | 500 |  |  |  | 2400 | 建3栋五层教学楼 |
| 31 | 汕尾市城区特殊学校 | 区教育局 林泽树 | 余汉生 | 陈建新 邵银洲 | 占地6300平方米，建筑面积7500平方米 | 2016 | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  |  |  |  |  | 占地6300平方米，建筑面积7500平方米 |
| 32 | 区人社局综合服务中心大楼项目 | 区人社局 余鸿群 | 曾向镇 | 张淑娟 | 建设17层综合服务大楼1栋 | 2016-2017 | 2500 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 土建工程 |
| 33 | 汕尾市公安局森林分局城区警察大队业务技术用房建设项目 | 区林业局 | 何秀滔 | 陈镜炉 | 接待区、办案区、办公区、生活区及 “五小工程”建设。 | 2016-2017 | 650 |  | 500 |  | 400 | 100 |  |  |  |  | 接待区、办案区、办公区、生活区及 “五小工程”建设 |

汕尾市城区2016年重点建设预备项目方案及责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 责任单位及负责人 | 区领导主要负责人 | 区领导协管责任人 | 建设内容及规模 | 估算总投资 | 2016年主要前期工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  | 1499100 |  |
| 1 | 广州国信通有限公司手机配件项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地400亩 | 100000 | 前期工作 |
| 2 | 上海莱士集团血液制品项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地150亩 | 200000 | 前期工作 |
| 3 | 台湾富元科技G3.5电子电容屏设备项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 占地150亩 | 20000 | 前期工作 |
| 4 | 香港海崇食品公司供港澳食品研发中心项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地10亩 | 10000 | 前期工作 |
| 5 | 香港珍珠商会珍珠产品设计、展销中心项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地15亩 | 30000 | 前期工作 |
| 6 | 广州市开发区科讯技术发展有限公司MEMS(微机电系统技术)项目新生产基地项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 郑前军 | 占地80亩 | 50000 | 前期工作 |
| 7 | 汕尾海达舍画阁药业基地项目 | 红草镇 施培良 区招商办 黄礼钗 | 曾向镇 | 罗辉南 | 建设药业基地 | 400000 | 前期工作 |
| 8 | 汕尾马宫中心渔港建设项目 | 区海洋与渔业局 李树荣 | 何秀滔 | 陈建新 邵银洲 | 浚深港池100万立方米，建设码头、避风塘及港口作业区等，占地面积340公顷。 | 200000 | 前期工作 |
| 9 | 汕尾马宫海洋渔业产业园建设项目 | 区海洋与渔业局 李树荣 | 何秀滔 | 陈建新 邵银洲 | 建设生态渔业体验、临港物流仓储、中央商务、海洋产业科研、观海绿道走廊、游艇俱乐部、产业功能区等，占地面积2500公顷，建筑面积2000万平方米。 | 400000 | 前期工作 |
| 10 | 汕尾市城区红草镇南西截洪水闸重建工程 | 区水利局 刘留芳 | 何秀滔 | 罗辉南 | 拆除重建，更换机电及金属结构；中型。 | 2200 | 前期工作 |
| 11 | 省道241至捷胜公路改建工程 | 区交通局 曾向平 | 郑新钦 | 邝文泉 | 建设设计速度为60km/h，长为5.3公里公路 | 6900 | 前期工作 |
| 12 | 城区物流和快递产业园区项目 | 区经信局 游建雄 | 郑新钦 | 郑前军 | 占地4500亩，总建筑面积160000平方米 | 50000 | 前期工作 |
| 13 | 汕尾泰林迎宾馆建设项目 | 区招商办 黄礼钗 | 胡春莲 | 张淑娟 | 占地12000平方米，建设旅业、餐饮、文化娱乐、会议会展、大型停车场等 | 30000 | 前期工作 |